**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**АДМИНИСТРАЦИИ**

**ИЧАЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

От №

с. К е м л я

**О внесении изменений в Муниципальную программу Ичалковского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий»**

**Постановляю:**

1. Внести в Муниципальную программу Ичалковского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденную постановлением администрации Ичалковского муниципального района от 30.09.2019г. № 526 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации от 08.11.2019г. № 650, от 09.06.2020 г. №252, от 14.07.2020 г. №318, от 01.12.2020 г. №546, от 11.02.2021 г. №56, от 02.08.2021 г. №391, от 16.09.2021 г. №476, от 04.10.2021 №514, от 12.05.2022 №263, от 10.08.2022 г. №519, от 06.09.2022 г. №596, от 12.12.2022 г. №780, от 25.01.2023 г. № 44, от 06.04.2023 г.), следующие изменения:

1) паспорт муниципальной программы изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

2) приложение 1 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

3) приложение 2 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению;

4) приложение 3 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему постановлению;

5) приложение 4 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 5 к настоящему постановлению;

6) приложение 5 к муниципальной программе изложить в редакции согласно приложению 6 к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Ичалковского муниципального района А.А. Сусенкова.

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Ичалковского

муниципального района В.Г. Дмитриева

Осипова М.М.

Приложение 1

к постановлению администрации

Ичалковского муниципального района

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

**«Муниципальная программа Ичалковского муниципального района  
«Комплексное развитие сельских территорий»**

**Паспорт  
Муниципальной программы Ичалковского муниципального района  
«Комплексное развитие сельских территорий»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Муниципальной программы** | Муниципальная программа Ичалковского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий» (далее – Муниципальная программа) |
| **Ответственный исполнитель Муниципальной программы** | Администрация Ичалковского муниципального района |
| **Участники Муниципальной программы** | Администрация Ичалковского муниципального района |
| **Подпрограммы Муниципальной программы** | Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»;  Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»; |
| **Цели Муниципальной программы** | Цель 1 – сохранение сельского населения в Ичалковском муниципальном районе на уровне 2019 года – 17909 чел.;  Цель 2 – рост среднемесячных располагаемых доходов сельских домохозяйств на 24 процент в 2020-2026 г. г., в 2017 году (базовый год) – 22034 руб.;  в 2020 году – 3 процента;  в 2021 году – 3 процента;  в 2022 году – 3 процента;  в 2023 году – 3 процента;  в 2024 году – 3 процента;  в 2025 году – 3 процента;  в 2026 году- 3 процента.  Цель 3 – повышение доли общей площади благоустроенных жилых помещений в сельских населенных пунктах до 52 процентов в 2026 г.;  в 2017 году (базовый год) – 10,5 процента;  в 2020 году – 20 процентов;  в 2021 году – 30 процентов;  в 2022 году – 35 процентов;  в 2023 году – 40 процентов;  в 2024 году – 45 процентов;  в 2025 году – 50 процентов;  в 2026 году - 52 процента. |
| **Задачи Муниципальной программы** | реализация мероприятия по строительству или приобретению жилья предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, в том числе по договору найма жилого помещения;  внедрение инструментов льготной сельской ипотеки на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях;  обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;  обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет:  - развития инженерной инфраструктуры на сельских территориях;  - развития социальной инфраструктуры на сельских территориях;  - развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях;  - благоустройства сельских территорий; |
| **Целевые индикаторы и показатели Муниципальной программы** | ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях –8,28 тыс. кв. метров жилья;  ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях – 579,1 тыс. кв. метров жилья;  предоставление 41 жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях;  реализация 5 проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;  ввод в действие 11,14 км локальных водопроводов;  ввод в эксплуатацию 2,546 км автомобильных дорог. |
| **Этапы и сроки реализации Муниципальной программы** | 1 января 2020 – 31 декабря 2026 годы |
| **Объемы финансирования Муниципальной программы** | общий объем финансирования Муниципальной программы составит:  за счет всех источников финансирования – 1001957,119 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 27117,264 тыс. рублей,  2021 год – 27520,983 тыс. рублей,  2022 год – 26823,166 тыс. рублей,  2023 год – 82757,230 тыс. рублей,  2024 год – 434583,543 тыс. рублей,  2025 год – 240451,116 тыс. рублей,  2026 год – 162703,817 тыс. рублей.  в том числе:  за счет средств федерального и республиканского бюджетов – 950806,255 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 22700,275 тыс. рублей,  2021 год – 26072,768 тыс. рублей,  2022 год – 20699,418 тыс. рублей,  2023 год – 78508,487 тыс. рублей,  2024 год – 426398,677 тыс. рублей,  2025 год – 227486,150 тыс. рублей,  2026 год – 148940,480 тыс. рублей.  за счет средств местных бюджетов – 14514,762 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 2805,069 тыс. рублей,  2021 год – 481,075 тыс. рублей,  2022 год – 6123,748 тыс. рублей,  2023 год – 2476,096тыс. рублей,  2024 год – 488,438 тыс. рублей,  2025 год – 705,959 тыс. рублей,  2026 год – 1434,377 тыс.рублей.  внебюджетные источники – 36636,102 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 1611,920 тыс. рублей,  2021 год – 967,140 тыс. рублей,  2022 год – 0,00 тыс. рублей,  2023 год – 1772,647 тыс. рублей,  2024 год – 7696,428 тыс. рублей,  2025 год – 12259,007 тыс. рублей,  2026 год – 12328,960 тыс. рублей.  в том числе:  по подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» составляет 232863,161 тыс. рублей;  по подпрограмме «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» составляет 769093,958 тыс. рублей; |
| **Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы** | улучшение жилищных условий 174 сельских семей;  создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство 153 домов на сельских территориях;  повышение уровня инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности:  водой – с 72,2% (2018 г.) до 85 процентов;  повышение гражданской активности и участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации:  - 3 общественно-значимых проектов по благоустройству территорий. |

**Введение**

Муниципальная программа разработана на основании [Порядка](http://mobileonline.garant.ru/#/document/8961567/entry/100000) разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ утвержденного [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/8961567/entry/0) Правительства Российской Федерации от 27 июня 2011 г. № 234.

Главным приоритетом Муниципальной программы является особое внимание социальному и инфраструктурному развитию сельских территорий, решение которого должно качественно изменить жизнь сельских жителей, приблизить условия проживания в сельской местности к уровню городов.

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления комплексному развитию сельских территорий, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности.

**Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации Муниципальной программы, основные проблемы и прогноз комплексного развития сельских территорий Ичалковского муниципального района до 2026 года**

Развитие Ичалковского муниципального района на современном этапе характеризуется увеличением внимания со стороны государства к комплексному развитию сельских территорий.

Решение задачи по повышению уровня и качества жизни населения, комплексному развитию сельских территорий требует пересмотра места и роли сельских территорий в осуществлении стратегических социально-экономических преобразований в республике, в том числе принятия мер по созданию предпосылок для комплексного развития сельских территорий путем:

повышения уровня комфортности условий жизнедеятельности;

повышения доступности улучшения жилищных условий для сельского населения;

повышения престижности сельскохозяйственного труда и формирования в обществе позитивного отношения к сельскому образу жизни;

улучшения демографической ситуации;

развития в сельской местности местного самоуправления и институтов гражданского общества.

**Глава 1. Общая характеристика состояния и основные проблемы комплексного развития сельских территорий Ичалковского муниципального района**

В ходе экономических преобразований в аграрной сфере сформирован и планово увеличивается производственный потенциал, дальнейшее эффективное развитие которого во многом зависит от стабильности комплексного развития сельских территорий, активизации человеческого фактора экономического роста. Наращивание социально-экономического потенциала сельских территорий, придание этому процессу устойчивости и необратимости является стратегической задачей аграрной политики.

Дальнейшее повышение роли и конкурентоспособности аграрного сектора экономики во многом зависит от улучшения качественных характеристик трудовых ресурсов в сельской местности, повышения уровня и качества жизни на селе: более полного использования имеющихся трудовых ресурсов, привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров нового формата и в целом решения проблемы кадрового обеспечения сельскохозяйственной отрасли с учетом неблагоприятных прогнозов на ближайшие годы демографической ситуации и формирования трудоресурсного потенциала села.

Основными причинами сложившейся в течение нескольких десятилетий неблагоприятной ситуации в комплексном развитии села являются остаточный принцип финансирования развития социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог в сельской местности, преобладание дотационности бюджетов на уровне сельских поселений, высокий уровень затратности комплексного развития сельских территорий в связи с мелкодисперсным характером сельского расселения.

В результате на селе сложилась неблагоприятная демографическая ситуация, прогрессирует обезлюдение сельских территорий, преобладает низкий уровень развития инженерной и социальной инфраструктуры, автомобильных дорог. Этому способствует также крайне низкий уровень комфортности проживания в сельской местности.

Материальное положение преобладающей части сельского населения не позволяет использовать систему ипотечного кредитования жилищного строительства. Уровень благоустройства сельского жилищного фонда в 2 – 3 раза ниже городского уровня.

Не могут быть признаны удовлетворительными и темпы обеспечения жильем граждан, молодых семей и молодых специалистов, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Низкий уровень комфортности проживания в сельской местности влияет на миграционные настроения сельского населения, особенно молодежи. Соответственно сокращается источник расширенного воспроизводства трудоресурсного потенциала аграрной отрасли.

Для обеспечения социально-экономического развития сельских территорий и создания условий эффективного функционирования агропромышленного производства было принято решение усилить государственную поддержку социального и инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности.

Учитывая объективные особенности развития сельских территорий и имеющийся значительный разрыв в уровне и качестве жизни на селе по сравнению с городскими территориями, достижение прогресса в изменении сложившейся ситуации возможно только на условиях перехода от программно-целевого метода к проектному подходу решения имеющихся на сельских территориях экономических, социальных и экологических задач посредством широкого спектра финансовых инструментов, основными из которых будут выступать концессионные соглашения, контракты жизненного цикла, инструменты по защите и поощрение капиталовложений.

Показателем результативности использования программно-целевого подхода являются позитивные изменения в комплексном развитии сельских территорий в ходе реализации приоритетных национальных проектов «Развитие агропромышленного комплекса», «Образование», «Здоровье», [Программы](http://mobileonline.garant.ru/#/document/8921364/entry/1000) развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, которые создали определенные предпосылки для укрепления производственного и инфраструктурного потенциала сельских территорий, способствовали повышению занятости и доходов сельского населения, решению вопросов улучшения их жилищных условий и социальной среды обитания.

В результате реализации программных мероприятий по сравнению с 2006 годом значительно улучшилось инженерное обустройство жилищного фонда: уровень газификации увеличился с 77 % до 99,8 %, уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой с 35 % до 72,2 %.

Расширена сеть учреждений социальной сферы, на селе построено:

1 спортивное сооружение;

открыты фельдшерско-акушерские пункты в количестве 6 единиц.

Эффективность комплексного подхода к формированию предпосылок для устойчивого развития сельских территорий в контексте взаимосвязи с точками экономического роста аграрного сектора наглядно проиллюстрирована результатами реализации мероприятий по поддержке комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов.

Целесообразность использования проектного подхода при реализации Муниципальной программы, устанавливающей социально-экономические показатели для сельских территорий, обуславливается:

отличительными особенностями территорий и необходимостью выработки отдельных инструментов для решений задач, взаимоувязанных с приоритетами социально-экономического развития Ичалковского муниципального района в части повышения уровня и качества жизни населения;

необходимостью повышения инициативности местного населения и предпринимательского сообщества для участия в формулировании четких целей развития и обеспечения контроля за их достижением;

высоким уровнем затратности накопившихся проблем села, делающим невозможным их решение только за счёт средств Муниципальной поддержки без софинансирования со стороны местного населения и предпринимателей.

**Глава 2. Прогноз комплексного развития сельских территорий Ичалковского муниципального района до 2026 года**

Комплексное развитие сельских территорий является одним из наиболее приоритетных направлений Ичалковского муниципального района в рассматриваемой перспективе.

Динамика комплексного развития сельских территорий на период до 2026 года будет формироваться под воздействием принятых в последние годы мер. В то же время сохраняется сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность реализации рисков для устойчивого и динамичного развития сельских территорий.

В прогнозном периоде наметятся следующие значимые тенденции:

увеличение бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности;

использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение дополнительных средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Муниципальной программы, включая средства населения и организаций.

Муниципальная программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, и содействие улучшению жилищных условий сельского населения. В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности и наряду с другими государственными мерами содействия улучшения демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в сельской местности.

Прогноз реализации Муниципальной программы основывается на достижении уровней ее основных показателей (индикаторов).

В части основных показателей Муниципальной программы прогнозируются:

обеспечить не менее 174 семей доступным жильем на сельских территориях с использованием ипотечного кредита;

построить 8,28 тыс. кв. метров оборудованного всеми видами благоустройства жилья для 114 семей, проживающих на сельских территориях;

построить жилье по договорам найма для 42 семей, проживающих на сельских территориях;

создать условия для строительства жилья в населенных пунктах, расположенных на сельских территориях, обеспечив обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство 6 площадок под компактную жилищную застройку;

ввести в действие 11,14 км локальных водопроводов;

ввести в эксплуатацию 2,546 км автомобильных дорог;

реализовать 3 общественно-значимых проектов по благоустройству территорий.

.

**Раздел 2. Приоритеты Муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы, основные ожидаемые результаты и сроки ее реализации Муниципальной программы**

**Глава 3. Приоритеты Муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы**

Несмотря на положительный эффект от реализации Программ, реализация программных мероприятий оказалась недостаточной для полного и эффективного использования в общенациональных интересах экономического потенциала сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения.

Без использования проектного подхода сложившаяся на сельских территориях проблемная ситуация усугубится, что ставит по угрозу выполнение стратегических задач социально-экономического развития Ичалковского муниципального района.

Целесообразность использования проектного подхода для решения задачи по устойчивому развитию сельских территорий подкреплена:

взаимосвязью целевых установок комплексного развития сельских территорий с приоритетами социально-экономического развития Ичалковского муниципального района в части повышения уровня и качества жизни на селе, создания социальных основ для экономического роста аграрного и других секторов экономики;

долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, требующим системного подхода к их решению;

высоким уровнем затрат на решение накопившихся проблем села, требующим привлечения средств Муниципальной поддержки.

В связи с этим комплексное развитие сельских территорий отнесено к числу приоритетных направлений Муниципальной политики, инструментом реализации которых является настоящая Муниципальная программа.

**Глава 4. Цели и задачи Муниципальной программы**

Муниципальная программа разработана для достижения следующих целей:

обеспечение граждан, проживающих на сельских территориях, жильем, оборудованным всеми видами благоустройства;

активизация участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации инициативных проектов комплексного развития сельских территорий;

содействие занятости населения и привлечение высококвалифицированных кадров на село.

Достижение целей Муниципальной программы будет осуществляться с учетом следующих подходов:

комплексное планирование развития сельских территорий и размещение объектов социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильных дорог в соответствии с документами территориального планирования (схемами муниципальных районов и генеральными планов поселений);

преимущественное обустройство объектами социальной и инженерной инфраструктуры, автомобильными дорогами населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых реализуются или имеются планы по реализации инвестиционных проектов;

использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий Муниципальной программы, включая средства населения и организаций.

При разработке проектно-сметной документации по созданию объектов инженерной и социальной инфраструктуры, автомобильных дорог будут использоваться современные технологии развития.

**Глава 5. Показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы**

Показатели (индикаторы) реализации Муниципальной программы оцениваются в целом для Муниципальной программы.

Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации Муниципальной программы.

К общим показателям (индикаторам) Муниципальной программы относятся:

ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях;

ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях;

количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях;

количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;

ввод в действие локальных водопроводов;

ввод в эксплуатацию автомобильных дорог;

реализация 3 общественно-значимых проектов по благоустройству территорий.

**Глава 6. Основные ожидаемые конечные результаты и сроки реализации Муниципальной программы**

Реализация Муниципальной программы будет осуществляться в 2020 – 2026 годах и предполагает наращивание темпов комплексного развития сельских поселений согласно прогнозируемому росту потребности в создании комфортных условий проживания в сельской местности.

В рамках Муниципальной программы планируется:

ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях – 8,28 тыс. кв. метров жилья;

ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях – 579,1 кв. метров жилья;

предоставление 41 жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях;

реализация проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку;

ввести в действие 11,14 км локальных водопроводов;

ввести в эксплуатацию 2,546 км автомобильных дорог;

реализовать 3 общественно-значимых проектов по благоустройству территорий.

**Раздел 3. Обобщенная характеристика основных мероприятий Муниципальной программы**

Перечень мероприятий Муниципальной программы сформирован в соответствии с основными направлениями Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на период до 2030 года с учетом анализа современного состояния и прогнозов развития сельских территорий, итогов реализации Программ, а также с учетом комплексного подхода к решению социально-экономических проблем развития сельских территорий на основе принципов проектного финансирования и комплексного планирования развития сельских территорий на основе документов территориального планирования.

Достижение целей и решение задач Муниципальной программы предусмотрено в рамках реализации подпрограмм, входящих в состав Муниципальной программы:

1) подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»;

2) подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» предусматривает реализацию следующих основных направлений (мероприятий):

развитие жилищного строительства на сельских территориях;

обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.

В рамках направления «Развитие жилищного строительства на сельских территориях» планируется внедрение инструмента льготной сельской ипотеки, предусматривающей предоставление субсидий российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, на срок до 25 лет по льготной ставке – от 0,1 до 3 % годовых.

Средства федерального бюджета будут предоставляться российским кредитным организациям по кредитным договорам (соглашениям), заключенным начиная с 1 января 2020 года в размере 100 % ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (соглашения). Кроме того, из средств бюджета субъекта Российской Федерации заемщикам могут субсидироваться расходы в размере до 3 % сверх ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора (соглашения).

Продолжатся мероприятия по строительству жилья, предоставляемого специалистам по договору найма жилого помещения, действовавшее ранее в Программах. Данное мероприятие предусматривает предоставление субсидий на цели софинансирования расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого специалистам по договору найма жилого помещения, с привлечением средств работодателя. При этом по истечении 5 лет работы в сельской местности гражданин имеет право приобрести жилое помещение, полученное по договору найма, в свою собственность по цене, не превышающей 10 % расчетной стоимости строительства, а по истечении 10 лет – по цене, не превышающей 1 % расчетной стоимости строительства.

Отдельным категориям граждан продолжится предоставление социальных выплат на цели улучшения жилищных условий, а именно на приобретение или строительство жилья.

В рамках мероприятия «Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» планируется подготовка территорий для осуществления индивидуального жилищного строительства. Предусматривается предоставление органам местного самоуправления субсидий на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.

2. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» предусматривает реализацию следующих основных направлений (мероприятий) Министерством сельского хозяйства и продовольствия Ичалковского муниципального района, Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Ичалковского муниципального района совместно с администрациями муниципальных образований:

2.1. благоустройство сельских территорий;

2.2. развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях;

2.3. развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях;

2.4. современный облик сельских территорий.

Мероприятие «Благоустройство сельских территорий» предусматривает реализацию мероприятия путем предоставления органам местного самоуправления или территориальным общественным самоуправлениям (ТОСам) субсидий на реализацию мероприятий по поддержке местных инициатив граждан, проживающих на сельских территориях. Комплекс вопросов, предполагаемых к решению в рамках данного мероприятия, включает создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, организация освещения территории, организация пешеходных коммуникаций, обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения, организацию ливневых стоков, обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок, сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

В рамках направления «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» до 31 декабря 2021 года должно быть завершено строительство, обеспечен ввод в эксплуатацию объектов газо- и водоснабжение, а также объектов в составе проектов по комплексной компактной застройке, реализация которых начата в рамках мероприятий по развитию газификации в сельской местности, развитию водоснабжения в сельской местности, реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности. Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» предусматривает реализацию мероприятия за счет субсидий на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

К общественно значимым объектам сельских населенных пунктов относятся расположенные в сельском населенном пункте здания (строения, сооружения), в которых размещены обособленные подразделения организаций почтовой связи, органы местного самоуправления, школы, детские сады, больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты или офисы врачей общей практики, учреждения культурно-досугового типа или объекты культурного наследия, здания (строения, сооружения) автобусных и железнодорожных вокзалов (станций), а также железнодорожные платформы и объекты торговли. Приоритетность общественно значимых объектов сельских населенных пунктов определяется администрацией Ичалковского муниципального района.

К объектам производства и переработки продукции относятся объекты капитального строительства, используемые или планируемые к использованию для производства, хранения и переработки продукции всех отраслей экономики, введенные в эксплуатацию или планируемые к вводу в эксплуатацию в году предоставления субсидии, построенные (реконструированные, модернизированные) на сельских территориях.

В рамках мероприятия «Современный облик сельских территорий» планируется реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий, включающий комплекс мероприятий, реализуемых на сельских территориях, предусматривающий:

строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы (дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, амбулаторно-поликлинические учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, учреждения культурно-досугового типа, спортивные сооружения);

строительство социокультурных и многофункциональных центров;

приобретение новой автомобильной техники и оборудования для обеспечения функционирования существующих объектов социальной и культурной сферы, указанных в настоящем пункте, в том числе автобусов, санитарного транспорта, мобильных медицинских комплексов, оборудования для реализации проектов в области телемедицины, оборудования для предоставления дистанционных услуг при условии, что на приобретаемую автомобильную технику и оборудование Министерством промышленности и торговли Российской Федерации выдано заключение о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации или заключение об отнесении продукции к промышленной продукции, не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов;

развитие водоснабжения (строительство и реконструкция систем водоотведения и канализации, очистных сооружений, станций обезжелезивания воды, локальных водопроводов, водозаборных сооружений);

развитие жилищно-коммунальных объектов (строительство блочно-модульных котельных);

развитие энергообеспечения (строительство, приобретение и монтаж газо-поршневых установок, распределительных газовых сетей, строительство сетей электропередачи внутри муниципального образования, строительство уличных сетей освещения населенных пунктов (при обязательном использовании энергосберегающих технологий), строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с применением технологий энергосбережения;

развитие телекоммуникаций (приобретения и монтаж оборудования, строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность подключения к сети «Интернет»).

Муниципальными заказчиками и главными распорядителями бюджетных средств, направляемых на реализацию подпрограммы, являются Администрация Ичалковского муниципального района (кроме мероприятия 2.3). Муниципальные заказчики осуществляют контроль за полнотой и качеством осуществления органами местного самоуправления переданных государственных полномочий, а также использованием предоставленных на эти цели финансовых средств и материальных ресурсов, предусмотренных для реализации подпрограммы.

Финансовое управление Ичалковского муниципального района предусматривает финансирование на реализацию подпрограммы при формировании прогноза бюджета Ичалковского муниципального района на очередной финансовый год.

Перечень мероприятий Муниципальной программы приведен в [приложении](http://mobileonline.garant.ru/#/document/44933910/entry/1300) 2.

**Раздел 4. Характеристика мер государственного и правового регулирования**

При выполнении мероприятий Муниципальной программы по мере необходимости ответственный исполнитель и участник Муниципальной программы принимают нормативные акты в соответствии со своими полномочиями.

**Раздел 5. Обоснование выделения подпрограмм**

Комплексный характер целей и задач Муниципальной программы обусловливает целесообразность использования проектного подхода для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач в целом по Муниципальной программе.

В связи с тем, что достижение целей и реализация задач реализуемых ранее Программ вносят существенный вклад в достижение целей и реализацию задач Муниципальной программы мероприятие по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, программы «Устойчивое развитие сельских территорий» Муниципальной [программ](http://mobileonline.garant.ru/#/document/8921364/entry/1000)ы Ичалковского муниципального района развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2025 годы включены в состав подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения», а мероприятия «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры» и «Поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» включены в состав подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях».

**Раздел 6. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы**

Финансирование мероприятий Муниципальной программы осуществляется за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников.

Общий объем финансового обеспечения реализации Муниципальной программы в 2020 – 2026 годах составляет за счет всех источников финансирования – 769093,958 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального и республиканского бюджетов – 727469,865 тыс. рублей;

за счет средств местных бюджетов 9920,318 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 31703,775 тыс. рублей.

Ресурсное обеспечение Муниципальной программы, осуществляемое за счет средств федерального бюджета, республиканского бюджета и местных бюджетов, носит прогнозный характер и подлежит ежегодному уточнению в установленном порядке при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной год и плановый период.

Предполагается, что при софинансировании отдельных мероприятий Муниципальной программы за счет внебюджетных источников будут использоваться, в том числе, различные инструменты государственно-частного партнерства.

Ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы приведены в приложении [5](http://mobileonline.garant.ru/#/document/44933910/entry/1900).

**Раздел 7. Методика оценки эффективности Муниципальной программы**

Эффективность реализации Муниципальной программы оценивается на основе показателей, значения которых по годам реализации Муниципальной программы приведены в [приложении 1](#sub_10000) к Муниципальной программе.

Оценка эффективности реализации Муниципальной программы производится ее государственным заказчиком ежегодно на основе системы целевых индикаторов и показателей путем сравнения текущих значений с их целевыми значениями. При этом результативность мероприятия Муниципальной программы оценивается исходя из соответствия его ожидаемых результатов поставленной цели.

Оценка эффективности реализации отдельных мероприятий Муниципальной программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

, где:

En - эффективность хода реализации отдельного мероприятия Муниципальной программы (в процентах);

Tf1 - фактический показатель выполнения отдельного мероприятия Муниципальной программы, достигнутый в ходе ее реализации;

TN1 - нормативный показатель, утвержденный Муниципальной программой.

3. Интегральная оценка эффективности реализации Муниципальной программы определяется на основе расчетов по следующей формуле:

, где:

Е - эффективность реализации Муниципальной программы (в процентах);

Tf - фактические показатели, достигнутые в ходе реализации Муниципальной программы;

TN - нормативные показатели, утвержденные Муниципальной программой;

М - количество показателей.»

Приложение 2

к постановлению администрации

Ичалковского муниципального района

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение 1

к [Муниципальной программе](#sub_1000)

Ичалковского муниципального района

«Комплексное развитие сельских территорий»

Сведения  
о показателях (индикаторах) реализации [Муниципальной программ](#sub_1000)ы

Ичалковского муниципального района

«Комплексное развитие сельских территорий»

| № п/п | Показатель (индикатор) Государственной программы | Единицы измерения | Значение показателей | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | отчетный год  (2018 год) | текущий год  (2019 год) | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |
|  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях | кв. метров общей площади | 1612,6 | 1430,0 | 1470,0 | 381,6 | 192,7 | 215,7 | 200 | 200 | 200 |
| 2. | Ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях | кв. метров общей площади | - | - | - | - | 54,5 | 92,6 | 252 | 90 | 90 |
| 3. | Количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях | единиц | - | - | 20 | 14 | - | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 4. | Количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | единиц | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 |
| Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | | | | | | | | | | |  |
| 5. | Количество общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | единиц |  |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Ввод в действие локальных водопроводов | километров | 2,540 | 2,6 | 3,8 | 2,2 | х | х | х | х | х |
| 7. | Ввод в эксплуатацию автомобиль- ных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к объектам производства и переработки | километров |  |  | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,361 | х | 0,385 | 0,7 |
| 8 | Количество инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | единиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

».

Приложение 3

к постановлению администрации

Ичалковского муниципального района

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение 2

к [Муниципальной программе](#sub_1000)

Ичалковского муниципального района

«Комплексное развитие сельских территорий»

# Перечень основных мероприятий Муниципальной программы Ичадклвского муниципального района

# «Комплексное развитие сельских территорий»

| № п/п | Наименование мероприятия | Ответственный исполнитель | Срок | | Ожидаемый непосредственный результат | Последствия не реализации мероприятия | Связь с показателями муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| начала реализации | окончания реализации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | | | | | | | |
| 1.1. | Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях | Администрация Ичалковского муниципального района | 2020 год | 2026 год | улучшение жилищных условий 114 сельских семей | снижение доступности улучшения жилищных условий негативно повлияет на привлечение молодых и высококвалифици-рованных специалистов на село | выполнение индикаторов подпрограммы |
| 1.2. | Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения | Администрация Ичалковского муниципального района | 2020 год | 2026 год | улучшение жилищных условий 14 сельских семей | снижение доступности улучшения жилищных условий негативно повлияет на привлечение молодых и высококвалифици-рованных специалистов на село | выполнение индикаторов подпрограммы |
| 1.3. | Льготная сельская ипотека | Администрация Ичалковского муниципального района | 2020 год | 2026 год | улучшение жилищных условий 41 сельских семьи | снижение доступности улучшения жилищных условий негативно повлияет на привлечение молодых и высококвалифици-рованных специалистов на село | выполнение индикаторов подпрограммы |
| 1.4. | Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку | Администрация Ичалковского муниципального района | 2020 год | 2026 год | создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство 153 домов на сельских территориях | снижение доступности земельных участков под строительство, оборудованных инженерной инфраструктурой | выполнение индикаторов подпрограммы |
| 2. Подпрограмма «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | | | | | | | |
| 2.1. | Благоустройство сельских территорий | Администрация Ичалковского муниципального района | 2020 год | 2026 год | реализация 5 общественно-значимых проектов по благоустройству территорий | снижение привлекательности проживания на сельских территориях | выполнение индикаторов подпрограммы |
| 2.2. | Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях | Администрация Ичалковского муниципального района | 2020 год | 2026 год | ввод в действие незавершенных строительством 11,14 км локальных водопроводов в сельской местности | незавершенные строительством объекты инженерной инфраструктуры в сельской местности | выполнение индикаторов подпрограммы |
| 2.3. | Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях | Минстрой Республики Мордовия | 2020 год | 2026 год | строительство и реконструкцию 2,546 км автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | отсутствие круглогодичной связи общественно значимых объектов сельских населенных пунктов | выполнение индикаторов подпрограммы |
| 2.4. | Современный облик сельских территорий | Администрация Ичалковского муниципального района | 2020 год | 2026 год | реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий | снижение привлекательности проживания на сельских территориях | выполнение индикаторов подпрограммы |

».

Приложение 4

к постановлению администрации

Ичалковского муниципального района

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение 3

к  [муниципальной программе](#sub_1000)

Ичалковского муниципального района

«Комплексное развитие сельских территорий»

**Паспорт  
подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | * Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения (далее – подпрограмма) |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | * Администрация Ичалковского муниципального района |
| **Цели подпрограммы** | * улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования |
| **Задачи подпрограммы** | реализация мероприятия по строительству или приобретению жилья предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, в том числе по договору найма жилого помещения;  внедрение инструментов льготной сельской ипотеки на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях;  обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |
| **Целевые индикаторы и показатели подпрограммы** | * ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях – 5,9 тыс. кв. метров жилья; * ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях – 0,579 тыс. кв. метров жилья;   предоставление 41 жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях;  реализация 5 проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | * 1 января 2020 – 31 декабря 2026 годы |
| * **Объемы финансирования подпрограммы** | * общий объем финансирования подпрограммы составит: * за счет всех источников финансирования – 232863,161 тыс. рублей, в том числе: * 2020 год – 13 731,250 тыс. рублей, * 2021 год – 22 256,062 тыс. рублей, * 2022 год – 10712,138 тыс. рублей, * 2023 год – 51503,094 тыс. рублей, * 2024 год – 19 549,143 тыс. рублей, * 2025 год – 92 307,657 тыс. рублей,   2026 год – 22 803,817 тыс. рублей.  в том числе:   * за счет средств федерального и республиканского бюджетов– 223 336,39  тыс. рублей, в том числе: * 2020 год – 12 083,74 тыс. рублей, * 2021 год – 21 224,59 тыс. рублей, * 2022 год – 6 751,40 тыс. рублей, * 2023 год – 50 182,39 тыс. рублей, * 2024 год – 18 233,98 тыс. рублей, * 2025 год – 92 169,82 тыс. рублей,   2026 год- 22 735,48 тыс. рублей.   * за счет средств местных бюджетов – 4594,44 тыс. рублей, в том числе: * 2020 год – 80,595 тыс. рублей, * 2021 год – 64,33 тыс. рублей, * 2022 год – 3,960 тыс. рублей, * 2023 год – 221,060 тыс. рублей, * 2024 год –61,538 тыс. рублей, * 2025 год – 137,84065 тыс. рублей,   2026 год – 68,33681 тыс. рублей.   * внебюджетные источники – 4 932,33 тыс. рублей, в том числе: * 2020 год – 1 611,92 тыс. рублей, * 2021 год – 967,14 тыс. рублей, * 2022 год – 0,00 тыс. рублей, * 2023 год – 1099,639 тыс. рублей, * 2024 год – 1 253,628 тыс. рублей, * 2025 год – 0,00 тыс. рублей, * 2026 год – 0,00 тыс. рублей. * Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы** | * улучшение жилищных условий 174 сельских семей;   создание необходимой инженерной инфраструктуры под строительство 153 домов на сельских территориях. |

**Раздел 1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз развития, приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые и конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации**

**Глава 1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы и оценка последствий инерционного развития, прогноз развития**

В ходе реализации подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий» муниципальной [программы](http://mobileonline.garant.ru/#/document/8921364/entry/1000) Ичалковского муниципального района развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, утвержденной [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/8921364/entry/0) администрации Ичалковского муниципального района (далее - Программы), были созданы правовые и организационные основы муниципальной жилищной политики в сельской местности, определены ее приоритетные направления и отработаны механизмы их реализации, сформирована необходимая нормативно-правовая база.

Новые правовые условия создают основу для дальнейшей реализации поставленных целей, требуют широкомасштабных скоординированных действий на всех уровнях муниципальной власти и местного самоуправления, а также осуществления мер нормативно-правового, административно-организационного и бюджетно-финансового характера.

Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью улучшения жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования.

За 2006 – 2018 годы в рамках реализации Программ на строительство (приобретение) жилья в сельской местности направлено 225 млн. рублей. Государственную поддержку на улучшение жилищных условий получило 255 сельских семей.

По состоянию на 1 января 2018 г. на территории Ичалковского муниципального района проживало 18285 жителей, в том числе в сельской местности – 18285 жителя, что составляет – 100 процентов. По состоянию на 1 января 2019 г. произошло снижение численности населения (18285 – 17909).

По состоянию на 1 января 2018 г. общая площадь жилых помещений в сельской местности составляла 562,8 тыс. кв. метров, в том числе оборудованная:

- водопроводом – 405,3 тыс. кв. метров, удельный вес оборудованной площади – 72 процентов;

- канализацией – 318,1 тыс. кв. метров, 56,5 процентов;

- отоплением – 562,7 тыс. кв. метров, 100 процентов;

- ваннами – 78,8 тыс. кв. метров, 14 процентов;

- газом – 562,7 тыс. кв. метров, 100 процентов;

Подпрограмма носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, и содействие улучшению жилищных условий сельского населения. В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности и наряду с другими государственными мерами содействия улучшения демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в сельской местности.

Прогноз реализации подпрограммы основывается на достижении уровней ее основных показателей (индикаторов):

обеспечить не менее 41 семей доступным жильем на сельских территориях с использованием ипотечного кредита;

построить 5,9 тыс. кв. метров оборудованного всеми видами благоустройства жилья для семей, проживающих на сельских территориях;

построить жилье по договорам найма для 14 семей, проживающих на сельских территориях;

создать условия для строительства жилья в населенных пунктах, расположенных на сельских территориях, обеспечив обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство 5 площадок под компактную жилищную застройку.

**Глава 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы**

Несмотря на положительный эффект от реализации Программ, реализация программных мероприятий оказалась недостаточной для полного обеспечения граждан, проживающих в сельской местности, нуждающихся в улучшении жилищных условий, благоустроенным жильем.

Без дальнейшего использования программно-целевого метода сложившаяся на сельских территориях проблемная ситуация усугубится, что ставит по угрозу выполнение стратегических задач социально-экономического развития Ичалковского муниципального района.

* Целесообразность использования программно-целевого метода для решения задачи по созданию условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения подкреплена:

взаимосвязью целевых установок комплексного развития сельских территорий с приоритетами социально-экономического развития Ичалковского муниципального района в части повышения уровня и качества жизни на селе, создания социальных основ для экономического роста аграрного и других секторов экономики;

долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, требующим системного подхода к их решению;

высоким уровнем затрат на решение накопившихся проблем села, требующим привлечения средств муниципальной поддержки.

В связи с этим комплексное развитие сельских территорий отнесено к числу приоритетных направлений муниципальной политики, инструментом реализации которых является настоящая подпрограмма.

**Глава 3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые и конечные результаты подпрограммы и сроки ее реализации**

Основной целью подпрограммы является улучшение жилищных условий сельского населения на основе развития институтов субсидирования строительства и покупки жилья, а также ипотечного кредитования.

Основными задачами подпрограммы являются:

внедрение инструментов льготной сельской ипотеки на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях;

повышение уровня благоустройства сельских домовладений путем оснащения жилых помещений оборудованием инженерной инфраструктуры (оборудование для энерго- и водоснабжения, канализации, отопления и вентиляции);

реализация мероприятия по строительству или приобретению жилья предоставляемого гражданам, проживающим на сельских территориях, в том числе по договору найма жилого помещения, действовавшие ранее в программе «Устойчивое развитие сельских территорий»;

обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.

Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы оцениваются в целом для подпрограммы.

Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы.

К общим показателям (индикаторам) подпрограммы относятся:

ввод жилых помещений (жилых домов) для граждан, проживающих на сельских территориях;

ввод жилых помещений (жилых домов), предоставляемых на условиях найма гражданам, проживающим на сельских территориях;

количество предоставленных жилищных (ипотечных) кредитов (займов) гражданам, для строительства (приобретения) жилых помещений (жилых домов) на сельских территориях;

количество проектов по обустройству инженерной инфраструктурой и благоустройству площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.

Реализация подпрограммы будет осуществляться в 2020 – 2026 годах.

В части основных показателей подпрограммы прогнозируются:

обеспечить не менее 41 семей доступным жильем на сельских территориях с использованием ипотечного кредита;

построить 5,9 тыс. кв. метров оборудованного всеми видами благоустройства жилья для семей, проживающих на сельских территориях;

построить жилье по договорам найма для 14 семей, проживающих на сельских территориях;

создать условия для строительства жилья в населенных пунктах, расположенных на сельских территориях, обеспечив обустройство инженерной инфраструктурой и благоустройство 5 площадок под компактную жилищную застройку.

**Раздел 2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

В состав подпрограммы включены следующие основные мероприятия:

1) улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях;

2) строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения;

3) льготная сельская ипотека;

4) обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку.

**Глава 4. Мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях»**

Целью мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, является обеспечение граждан, проживающих и работающих на сельских территориях, оборудованным всеми видами благоустройства жильем.

Повышение доступности улучшения жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях предусматривается осуществлять путем предоставления гражданам социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в порядке и на условиях, которые установлены Положением о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим на сельских территориях, предусмотренным приложением к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях, являющимся [приложением № 3](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70210644/entry/13000) к Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70210644/entry/0) Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696.

Указанные социальные выплаты предполагается предоставлять на условиях софинансирования расходов за счет средств федерального бюджета.

**Глава 5. Мероприятие «Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения»**

Целями мероприятий по строительству жилья на сельских территориях, предоставляемого по договору найма жилого помещения, является удовлетворение потребностей сельского населения в благоустроенном жилье, привлечение и закрепление в сельской местности молодых специалистов.

Строительство жилья на сельских территориях, предоставляемого по договору найма жилого помещения, предусматривается осуществлять путем предоставления органам местного самоуправление субсидий на софинансирование строительства жилья в порядке и на условиях, которые установлены Положением о предоставлении субсидий на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилого помещения (жилого дома), предоставляемого гражданам Российской Федерации, проживающим на сельских территориях, по договору найма жилого помещения, предусмотренным приложением к Правилам предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание финансовой поддержки при исполнении расходных обязательств муниципальных образований по строительству жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения, являющимся [приложением №](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70210644/entry/13000)4 к Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70210644/entry/0) Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696.

Указанные субсидии предполагается предоставлять на условиях софинансирования расходов за счет средств федерального бюджета.

**Глава 6. Мероприятие «Льготная сельская ипотека»**

Целью мероприятий по льготной сельской ипотеке, является улучшение жилищных условий, проживающих на сельских территория, путем предоставления ипотечных кредитов (займов) по льготной ставке от 0,1 до 3% годовых с 1 января 2020 года по 31 декабря 2026 года.

Предоставление ипотечных кредитов на строительство (приобретение) жилья в сельской местности по льготной ставке, предусматривается осуществлять путем предоставления субсидий из федерального и республиканского бюджетов российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» (далее – кредитные организации, общество «ДОМ.РФ») на возмещение недополученных доходов кредитных организаций, общества «ДОМ.РФ».

Указанные субсидии предполагается предоставлять на условиях софинансирования расходов за счет средств федерального бюджета.

**Глава 7. Мероприятие «Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку»**

Реализация мероприятий по обустройству объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, предусматривается оказание муниципальной поддержки в порядке и на условиях, которые установлены Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройству, площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку, являющимся [приложением №](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70210644/entry/13000)5 к Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70210644/entry/0) Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696, по следующим направлениям:

строительство объектов инженерной инфраструктуры;

обеспечение уличного освещения;

строительство улично-дорожной сети;

благоустройство, в том числе озеленение.

Указанные субсидии предполагается предоставлять на условиях софинансирования расходов за счет средств федерального бюджета.

**Раздел 3. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей муниципальных заданий по реализации подпрограммы, участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

**Глава 8. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей муниципальных заданий по реализации подпрограммы**

Меры государственного регулирования подпрограммой не предусмотрены.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены в [приложении](http://mobileonline.garant.ru/#/document/9081125/entry/10003) 5 к муниципальной программе.

Оказание государственных услуг (выполнение работ) подпрограммой не предусмотрено.

**Глава 9. Участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием**

Участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием подпрограммой не предусмотрено.

**Глава 10. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального, республиканского, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы в 2020 – 2026 годах составит 141671,029 тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета и республиканского бюджета – 139543,562 тыс. рублей, местных бюджетов – 2127,467 тыс. рублей и внебюджетных источников – 0,00 тыс. рублей.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в разрезе мероприятий в [приложении](http://mobileonline.garant.ru/#/document/9081125/entry/10005) 5 к муниципальной программе.

Прогнозируемые в рамках подпрограммы объемы софинансирования за счет указанных средств определены на основе анализа прогнозных показателей, представленных органами местного самоуправления Ичалковского муниципального района.

 ».

Приложение 5

к постановлению администрации

Ичалковского муниципального района

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_

«Приложение 4

к [Муниципальной программе](#sub_1000)

Ичалковского муниципального района

«Комплексное развитие сельских территорий»

**Паспорт  
Подпрограммы «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | |
| **Наименование подпрограммы** | | | Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях (далее – подпрограмма) | | | |
| **Ответственный исполнитель подпрограммы** | | | | | Администрация Ичалковского муниципального района | | | |
| * **Участники подпрограммы** | | * Управление сельского хозяйства и ЛПХ граждан | | | |
| **Цели подпрограммы** | | | обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;  активизация участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации проектов комплексного развития сельских территорий | | | |
| **Задачи подпрограммы** | | | обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет:  - развития инженерной инфраструктуры на сельских территориях;  - развития социальной инфраструктуры на сельских территориях;  - развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях;  благоустройство сельских территорий | | | |
| **Целевые индикаторы и показатели подпрограммы** | | | * ввод в действие 11,14  км локальных водопроводов; * ввод в эксплуатацию 2,546 км автомобильных дорог; * реализация 5 общественно-значимых проектов по благоустройству территорий. | | | |
| **Этапы и сроки реализации подпрограммы** | | | * 1 января 2020 – 31 декабря 2026 годы | | | |
| * **Объемы финансирования подпрограммы** | | | * общий объем финансирования подпрограммы составит: * за счет всех источников финансирования – 769093,958 тыс. рублей, в том числе: * 2020 год – 13386,014тыс. рублей, * 2021 год – 5264,921 тыс. рублей, * 2022 год – 16111,028 тыс. рублей, * 2023 год – 31254,136 тыс. рублей, * 2024 год – 415034,400 тыс. рублей, * 2025 год – 148143,459 тыс. рублей,   2026 год – 139900,000 тыс. рублей.  в том числе:   * за счет средств федерального и республиканского бюджетов – 727469,865 тыс. рублей, в том числе: * 2020 год –10661,540 тыс. рублей, * 2021 год – 4848,177 тыс. рублей, * 2022 год – 13948,018 тыс. рублей, * 2023 год – 28326,096 тыс. рублей, * 2024 год – 408164,700 тыс. рублей, * 2025 год – 135 316,334  тыс. рублей,   2026 год – 126205,000 тыс. рублей.   * за счет средств местных бюджетов – 9920,318 тыс. рублей, в том числе: * 2020 год – 2724,474 тыс. рублей, * 2021 год – 416,744 тыс. рублей, * 2022 год – 2163,010 тыс. рублей, * 2023 год – 2255,032 тыс. рублей, * 2024 год – 426,900 тыс. рублей, * 2025 год – 568,118 тыс. рублей,   2026 год – 1366,040 тыс. рублей.   * внебюджетные источники – 31703,775 тыс. рублей, в том числе: * 2020 год – 0,00 тыс. рублей, * 2021 год – 0,00 тыс. рублей, * 2022 год – 0,00 тыс. рублей, * 2023 год – 673,008 тыс. рублей, * 2024 год – 6442,800 тыс. рублей, * 2025 год – 12259,007 тыс. рублей, * 2026 год – 12328,960 тыс. рублей. * Объем финансирования подпрограммы подлежит ежегодному уточнению, исходя из реальных возможностей бюджетов всех уровней | | | |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы** | | | * повышение уровня инженерного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской местности: * водой – с 72,2% (2018 г.) до 85 процентов; * повышение гражданской активности и участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации: * - 5 общественно-значимых проектов по благоустройству территорий. | | | |

**Раздел 1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы, оценка последствий инерционного развития и прогноз развития, приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые и конечные результаты подпрограммы, сроки ее реализации**

**Глава 1. Сфера реализации подпрограммы, основные проблемы и оценка последствий инерционного развития, прогноз развития**

В ходе реализации программы «Устойчивое развитие сельских территорий» были созданы правовые и организационные основы государственной политики в области строительства инженерной и социальной инфраструктуры, благоустройства в сельской местности, определены ее приоритетные направления и отработаны механизмы их реализации, сформирована необходимая нормативно-правовая база.

Новые правовые условия создают основу для дальнейшей реализации поставленных целей, требуют широкомасштабных скоординированных действий на всех уровнях государственной власти и местного самоуправления, а также осуществления мер нормативно-правового, административно-организационного и бюджетно-финансового характера.

Разработка подпрограммы обусловлена необходимостью:

обеспечения создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

активизации участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации инициативных проектов комплексного развития сельских территорий.

За 2006 – 2018 годы в рамках реализации Программ на строительство объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности направлено 105 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 36,75 млн. рублей, из республиканского бюджета – 67,2 млн. рублей, местного бюджета и внебюджетных источников – 1,05 млн. рублей.

В результате реализации программных мероприятий по сравнению с 2006 годом значительно улучшилось инженерное обустройство жилищного фонда: уровень газификации увеличился с 77% до 99,8%, уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой с 35% до 72,2%.

Расширена сеть учреждений социальной сферы, на селе построено:

- открыты фельдшерско-акушерские пункты в количестве 6 единиц;

- комплексная спортивная площадка в с.Ичалки.

Комплексное развитие сельских территорий является одним из наиболее приоритетных направлений социально-экономической политики в рассматриваемой перспективе.

Динамика комплексного развития сельских территорий на период до 2025 года будет формироваться под воздействием принятых в последние годы мер. В то же время сохраняется сложная макроэкономическая обстановка в связи с последствиями кризиса, что усиливает вероятность реализации рисков для устойчивого и динамичного развития сельских территорий.

В прогнозном периоде наметятся следующие значимые тенденции:

увеличение бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности;

использование механизмов государственно-частного партнерства и привлечение дополнительных средств внебюджетных источников для финансирования мероприятий подпрограммы, включая средства населения и организаций.

Подпрограмма носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры. В совокупности указанные мероприятия направлены на облегчение условий труда и быта в сельской местности и наряду с другими государственными мерами содействия улучшения демографической ситуации способствуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в сельской местности.

Прогноз реализации подпрограммы основывается на достижении уровней ее основных показателей (индикаторов):

* ввод в действие локальных водопроводов;
* ввод в эксплуатацию автомобильных дорог;
* реализация 5 общественно-значимых проектов по благоустройству территорий.

**Глава 2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации подпрограммы**

Несмотря на положительный эффект от реализации Программ, реализация программных мероприятий оказалась недостаточной для полного и эффективного использования в общенациональных интересах экономического потенциала сельских территорий и повышения качества жизни сельского населения.

Без дальнейшего использования программно-целевого метода сложившаяся на сельских территориях проблемная ситуация усугубится, что ставит по угрозу выполнение стратегических задач социально-экономического развития района.

Целесообразность использования программно-целевого метода для решения задачи по комплексному развитию сельских территорий подкреплена:

взаимосвязью целевых установок комплексного развития сельских территорий с приоритетами социально-экономического развития района в части повышения уровня и качества жизни на селе, создания социальных основ для экономического роста аграрного и других секторов экономики;

долгосрочным характером социальных проблем сельских территорий, требующим системного подхода к их решению;

высоким уровнем затрат на решение накопившихся проблем села, требующим привлечения средств государственной поддержки.

В связи с этим устойчивое развитие сельских территорий отнесено к числу приоритетных направлений государственной политики, инструментом реализации которых является настоящая подпрограмма.

**Глава 3. Цели, задачи и показатели (индикаторы) реализации подпрограммы, основные ожидаемые и конечные результаты подпрограммы и сроки ее реализации**

Основными целями подпрограммы является:

- обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности;

- активизация участия граждан, индивидуальных предпринимателей и организаций, некоммерческих и общественных организаций, муниципальных образований в реализации проектов комплексного развития сельских территорий.

Основными задачами подпрограммы являются:

обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности за счет:

- развития инженерной инфраструктуры на сельских территориях;

- развития социальной инфраструктуры на сельских территориях;

- развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях;

- благоустройства сельских территорий

Показатели (индикаторы) реализации подпрограммы оцениваются в целом для подпрограммы.

Эти показатели (индикаторы) предназначены для оценки наиболее существенных результатов реализации подпрограммы.

В части основных показателей подпрограммы прогнозируются:

* ввести в действие 11,14 км локальных водопроводов;
* ввести в эксплуатацию 2,546 км автомобильных дорог;
* реализовать 5 общественно-значимых проектов по благоустройству территорий.

**Раздел 2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

В состав подпрограммы включены следующие основные мероприятия:

1) благоустройство сельских территорий;

2) развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях;

3) развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях;

4) современный облик сельских территорий.

**Глава 4. Мероприятие «Благоустройство сельских территорий»**

Решение задачи по созданию условий для устойчивого развития сельских территорий предполагает активизацию человеческого потенциала, проживающего на этих территориях, формирование установки на социальную активность и мобильность сельского населения.

В этой связи целями реализации мероприятия по благоустройству сельских территорий являются:

активизация участия сельского населения в решении вопросов местного значения;

мобилизация собственных материальных, трудовых и финансовых ресурсов граждан, их объединений, общественных организаций, предпринимательского сообщества, муниципальных образований на цели местного развития;

формирование и развитие в сельской местности институтов гражданского общества, способствующих созданию условий для устойчивого развития сельских территорий.

Реализацию мероприятий по благоустройству сельских территорийпредусматривается осуществлять в порядке и на условиях, которые установлены Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях, являющимся [приложением №](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70210644/entry/13000)7 к Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70210644/entry/0) Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696.

Субсидии на реализацию общественно-значимых проектов по благоустройству сельских территорий предоставляются по следующим направлениям:

создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, площадок для занятия адаптивной физической культурой и адаптивным спортом для лиц с ограниченными возможностями здоровья;

организация освещения территории, в том числе с использованием энергосберегаемых технологий, в том числе архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений;

организация пешеходных коммуникаций и улично-дорожной сети, включая оборудование автобусных остановок;

обустройство территории в целях обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения, организацию ливневых стоков;

обустройство общественных колодцев и водоразборных колонок;

сохранение и восстановление природных ландшафтов и историко-культурных памятников.

Указанные субсидии предполагается предоставлять на условиях софинансирования расходов за счет средств федерального бюджета.

Предоставление бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий осуществляется в порядке и на условиях определяемых Правительством Республики Мордовия.

**Глава 5. Мероприятие «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях»**

Целью мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры на сельских территориях, является в срок до 31 декабря 2021 г. завершение строительства и ввод в эксплуатацию объектов незавершенного строительства, начатых в предыдущие годы в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий».

Реализация мероприятий по развитию инженерной инфраструктуры на сельских территориях предусматривается осуществлять за счет субсидий на софинансирование расходных обязательств в порядке и на условиях, которые установлены Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях, являющимся [приложением №](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70210644/entry/13000)8 к Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70210644/entry/0) Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696.

Указанные субсидии предполагается направлять на:

развитие водоснабжения на сельских территориях.

Предоставление бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий осуществляется в порядке и на условиях определяемых Правительством Республики Мордовия.

**Глава 6. Мероприятие «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях»**

Целью настоящего мероприятия является строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно значимым объектам населенных пунктов, расположенных на сельских территориях, объектам производства и переработки продукции.

К общественно значимым объектам сельских населенных пунктов относятся расположенные в сельском населенном пункте здания (строения, сооружения), в которых размещены обособленные подразделения организаций почтовой связи, органы государственной власти или органы местного самоуправления, школы, детские сады, больницы, поликлиники, фельдшерско-акушерские пункты или офисы врачей общей практики, учреждения культурно-досугового типа или объекты культурного наследия, здания (строения, сооружения) автобусных и железнодорожных вокзалов (станций) и объекты торговли. Приоритетность общественно значимых объектов сельских населенных пунктов определяется высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации.

К объектам производства и переработки продукции в настоящих Правилах относятся объекты капитального строительства, используемые или планируемые к использованию для производства, хранения и переработки продукции всех отраслей экономики, введенные в эксплуатацию или планируемые к вводу в эксплуатацию в году предоставления субсидии, построенные (реконструированные, модернизированные) на сельских территориях.

Реализацию мероприятий по строительству и реконструкции автомобильных дорогпредусматривается осуществлять в порядке и на условиях, которые установлены Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях, являющимся [приложением №](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70210644/entry/13000)9 к Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной [постановлением](http://mobileonline.garant.ru/#/document/70210644/entry/0) Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 г. № 696.

Указанные субсидии предполагается предоставлять на условиях софинансирования расходов за счет средств федерального бюджета.

Предоставление бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий осуществляется в порядке и на условиях определяемых Правительством Республики Мордовия.

**Глава 7. Мероприятие «Современный облик сельских территорий»**

Реализация мероприятий «Современный облик сельских территорий» будет способствовать созданию условий для комплексного развития сельских территорий и обеспечит достижение положительных результатов, определяющих ее социально-экономическую эффективность.

В целом использование комплексного подхода приведёт к повышению уровня комфортности проживания на сельских территориях будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности, созданию новых рабочих мест с учетом применения современных технологий в организации труда, повышению налогооблагаемой базы бюджетов муниципальных образований и обеспечению роста сельской экономики в целом.

В рамках мероприятия «Современный облик сельских территорий» планируется реализация инициативных проектов комплексного развития сельских территорий, включающий комплекс мероприятий, реализуемых на сельских территориях, предусматривающий:

строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов социальной и культурной сферы (дошкольные образовательные и общеобразовательные организации, амбулаторно-поликлинические учреждения, фельдшерско-акушерские пункты, офисы врачей общей практики, учреждения культурно-досугового типа, спортивные сооружения и площадки), строительство социокультурных центров;

приобретение новой автомобильной техники и оборудования для обеспечения функционирования существующих объектов социальной и культурной сферы;

развитие водоснабжения (строительство и реконструкция систем водоотведения и канализации, очистных сооружений, станций обезжелезивания воды, локальных водопроводов, водозаборных сооружений);

развитие энергообеспечения (строительство, приобретение и монтаж газо-поршневых установок, распределительных газовых сетей, строительство сетей электропередачи внутри муниципального образования, строительство уличных сетей освещения населенных пунктов (при обязательном использовании энергосберегающих технологий), строительство и оборудование автономных и возобновляемых источников энергии с применением технологий энергосбережения;

развитие телекоммуникаций (приобретения и монтаж оборудования, строительство линий передачи данных, обеспечивающих возможность подключения к сети «Интернет»).

Указанные субсидии предполагается предоставлять на условиях софинансирования расходов за счет средств федерального бюджета.

Предоставление бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий осуществляется в порядке и на условиях определяемых Правительством Республики Мордовия.

**Раздел 3. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации подпрограммы, участие государственных корпораций, акционерных обществ с государственным участием, обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

**Глава 8. Характеристика мер государственного регулирования, прогноз сводных показателей государственных заданий по реализации подпрограммы**

Меры государственного регулирования подпрограммой не предусмотрены.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы приведены в [приложении](http://mobileonline.garant.ru/#/document/9081125/entry/10003) 5 к Государственной программе.

Оказание государственных услуг (выполнение работ) подпрограммой не предусмотрено.

**Глава 9. Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы**

Подпрограмма реализуется за счет средств федерального, республиканского, местного бюджетов и внебюджетных источников.

Прогнозный объем финансирования подпрограммы в 2020 – 2026 годах составит 769093,958 тыс. рублей, из которых средства федерального бюджета и республиканского бюджета – 727469,865 тыс. рублей, местных бюджетов – 9920,318 тыс. рублей и внебюджетных источников – 31703,775 тыс. рублей.

Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы, приведен в разрезе мероприятий в [приложении](http://mobileonline.garant.ru/#/document/9081125/entry/10005) 5 к Муниципальной программе.».

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение 6 | | | | | | | | | | |
| к постановлению администрации | | | | | | | | | | |
| Ичалковского муниципального района | | | | | | | | | | |
| от 11.2023 № | | | | | | | | | | |
| «Приложение 5 | | | | | | | | | | |
| [к Муниципальной программе](file:///C:\Users\Александр\Desktop\Муниципальные%20программы%20для%20Кемайкина%20А.В\Комплексное%20развитие%20сел.террит.%20%2011.2023%20уточн\Приложение%205%20к%20ПОСТ.%20КРСТ%20%2011.2023.xlsx#RANGE!sub_1000) | | | | | | | | | | |
| Ичалковского муниципального района | | | | | | | | | | |
| «Комплексное развитие сельских территорий» | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| **Ресурсное обеспечение** | | | | | | | | | | |
| и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников финансирования на реализацию целей | | | | | | | | | | |
| Муниципальной программы Ичалковского муниципального района «Комплексное развитие сельских территорий» | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | |
| Статус | Наименование программы , подпрограммы (в том числе основного мероприятия), | Источник финансирования | Оценка расходов по годам, тыс. рублей | | | | | | | |
| 2020 год - очередной | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Итого 2020-2026 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |
| Муниципальная программа Ичалковского муниципального района | «Комплексное развитие сельских территорий» | всего | 27 117,264 | 27 520,983 | 26 823,166 | 82 757,230 | 434 583,543 | 240 451,116 | 162 703,817 | 1 001 957,119 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет | 22 700,275 | 26 072,768 | 20 699,418 | 78 508,487 | 426 398,677 | 227 486,150 | 148 940,480 | 950 806,255 |
| местный бюджет | 2 805,069 | 481,075 | 6 123,748 | 2 476,096 | 488,438 | 705,959 | 1 434,377 | 14 514,762 |
| внебюджетные источники | 1 611,920 | 967,140 | 0,000 | 1 772,647 | 7 696,428 | 12 259,007 | 12 328,960 | 36 636,102 |
| Подпрограмма 1 | «Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем сельского населения» | всего | 13 731,250 | 22 256,062 | 10 712,138 | 51 503,094 | 19 549,143 | 92 307,657 | 22 803,817 | 232 863,161 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет | 12 038,74 | 21 224,59 | 6 751,40 | 50 182,39 | 18 233,98 | 92 169,82 | 22 735,48 | 223 336,39 |
| местный бюджет | 80,595 | 64,33 | 3 960,74 | 221,06 | 61,538 | 137,84065 | 68,33681 | 4 594,44 |
|  |  | внебюджетные источники | 1 611,92 | 967,14 | 0,00 | 1 099,64 | 1 253,63 | 0,00 | 0,00 | 4 932,33 |
| Основное мероприятие 1.1 | в том числе: «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на сельских территориях» | всего | 5 641,65 | 2 402,72 | 4 307,66 | 4 307,66 | 4 307,66 | 4 307,66 | 4 307,66 | 29 582,68 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет | 5561,055 | 2 368,40 | 4 246,12 | 4 246,12 | 4 246,12 | 4246,124 | 4246,124 | 29 160,07 |
| местный бюджет | 80,595 | 34,325 | 61,538 | 61,538 | 61,538 | 61,538 | 61,538 | 422,61 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2 | «Строительство жилья, предоставляемого по договору найма жилого помещения» | всего | 8 089,60 | 4 835,70 | 2 505,28 | 5 498,339 | 15 395,44 | 11 697,35 | 11 697,35 | 59 719,04 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет | 6 477,68 | 3 868,56 | 2 505,28 | 4 398,70 | 13 987,85 | 11 697,35 | 11 697,35 | 54 632,76 |
| местный бюджет |  |  |  |  | 153,954 |  |  | 153,95 |
| внебюджетные источники | 1 611,92 | 967,14 |  | 1099,639 | 1253,628 |  |  | 4 932,33 |
| Основное мероприятие 1.3 | «Льготная сельская ипотека» | всего |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет | - | - | - | - | - | - |  | - |
| местный бюджет | - | - | - | - | - | - |  | - |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.4 | «Обустройство объектами инженерной инфраструктуры и благоустройство площадок, расположенных на сельских территориях, под компактную жилищную застройку» | всего | 0,00 | 15 002,639 | 1 949,600 | 41 617,330 | 0,000 | 76 302,650 | 6 798,810 | 141 671,029 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | - |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет | 0,00 | 14 987,64 | 0,00 | 41 537,57 | 0,00 | 76 226,35 | 6 792,01 | 139 543,562 |
| местный бюджет | 0,00 | 15,00 | 1 949,60 | 79,76 | 0,00 | 76,30 | 6,80 | 2 127,467 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  | 0,00 |
|  | Строительство водопровода по ул.Терешковой в с.Кемля | Всего |  | 3 075,443 |  |  |  |  |  | 3 075,443 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  | 3 072,368 |  |  |  |  |  | 3 072,368 |
| местный бюджет |  | 3,075 |  |  |  |  |  | 3,075 |
|  | Строительство линии электропередач по ул.Терешковой в с.Кемля | Всего |  | 1106,670 |  |  |  |  |  | 1106,670 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  | 1105,563 |  |  |  |  |  | 1105,563 |
| местный бюджет |  | 1,107 |  |  |  |  |  | 1,107 |
|  | Строительство автомобильной дороги по ул. Строителей в с.Кемля | Всего |  |  |  | 34 753,59 |  |  |  | 34 753,59 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  | 34 718,84 |  |  |  | 34 718,84 |
| местный бюджет |  |  |  | 34,75 |  |  |  | 34,75 |
|  | Строительство газопровода по ул.Новоселов в с.Кемля | Всего |  |  |  |  |  | 2684,190 |  | 2 684,190 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 2681,506 |  | 2 681,506 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | 2,684 |  | 2,684 |
|  | Строительство автомобильной дороги по ул.Терешковой и ул. 30 лет Победы в с.Кемля Ичалковского муниципального района | Всего |  | 10 820,526 |  |  |  |  |  | 10 820,526 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  | 10 809,705 |  |  |  |  |  | 10 809,705 |
| местный бюджет |  | 10,821 |  |  |  |  |  | 10,821 |
|  | Строительство водопровода по ул. Молодежная в с.Кемля | Всего |  |  |  |  |  |  | 3846,200 | 3846,200 |
|
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  | 3842,354 | 3842,354 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 3,846 | 3,846 |
|  | Строительство газопровода по ул. Молодежная в с.Кемля | Всего |  |  |  |  |  |  | 2952,61 | 2 952,61 |
|
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  | 2949,6574 | 2949,6574 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 2,9526 | 2,9526 |
|  | Строительство дороги по ул.Новоселов в с.Кемля | Всего |  |  |  |  |  | 35056,41 |  | 35 056,41 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 35021,3536 |  | 35 021,35 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | 35,0564 |  | 35,0564 |
|  | Строительство газопроводных сетей по ул. Строителей в с.Кемля | Всего |  |  |  | 2 625,33 |  |  |  | 2 625,33 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  | 2 622,7047 |  |  |  | 2 622,7047 |
| местный бюджет |  |  |  | 2,6253 |  |  |  | 2,6253 |
|  | Строительство водопроводных сетей по ул. Строителей в с.Кемля | Всего |  |  |  | 4 238,41 |  |  |  | 4 238,41 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  | 4 196,0259 |  |  |  | 4 196,0259 |
| местный бюджет |  |  |  | 42,3841 |  |  |  | 42,3841 |
|  | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Строительство водопроводных сетей по ул.Строителей в с.Кемля" | Всего |  |  | 274,9000 |  |  |  |  | 274,9000 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  | 0,0000 |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 274,9000 |  |  |  |  | 274,9000 |
|  | Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Строительство газопроводных сетей по ул.Строителей в с.Кемля" | Всего |  |  | 286,5000 |  |  |  |  | 286,5000 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 286,5000 |  |  |  |  | 286,5000 |
|  | Выполнение работ по инженерно-гидрометеорологическим изысканиям ул.Строителей в с.Кемля | Всего |  |  | 175,2000 |  |  |  |  | 175,2000 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 175,2000 |  |  |  |  | 175,2000 |
|  | Выполнение работ по инженерно-экологическим изысканиям ул.Строителей в с.Кемля | Всего |  |  | 298,0000 |  |  |  |  | 298,0000 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 298,0000 |  |  |  |  | 298,0000 |
|  | Выполнение работ по инженерно-геологическим изысканиям ул.Строителей в с.Кемля | Всего |  |  | 134,6000 |  |  |  |  | 134,6000 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 134,6000 |  |  |  |  | 134,6000 |
|  | Выполнение работ по инженерно-геодезическим изысканиям ул.Строителей в с.Кемля | Всего |  |  | 163,8000 |  |  |  |  | 163,8000 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 163,8000 |  |  |  |  | 163,8000 |
|  | Выполнение работ по изготовлению проекта межжевания территории ул.Строителей в с.Кемля | Всего |  |  | 216,6000 |  |  |  |  | 216,6000 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 216,6000 |  |  |  |  | 216,6000 |
|  | Выполнение работ по прохождению эекспертизы проектно-сметной документации: "Строительство водопроводных сетей по ул.Строителей в с.Кемля Ичалковского муниципального района Республики Мордовия" | Всего |  |  | 200 |  |  |  |  | 200,0000 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 200 |  |  |  |  | 200,0000 |
|  | Выполнение работ по прохождению эекспертизы проектно-сметной документации: "Строительство газопроводных сетей по ул.Строителей в с.Кемля Ичалковского муниципального района Республики Мордовия" | Всего |  |  | 200 |  |  |  |  | 200,0000 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 200 |  |  |  |  | 200,0000 |
|  | Строительство дороги по ул. Молодежная в с.Кемля | Всего |  |  |  |  |  | 38562,05 |  | 38 562,05 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 38523,4880 |  | 38 523,4880 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | 38,5621 |  | 38,5621 |
| Пподпрограмма 2 | «Создание и развитие инфраструктуры на сельских территориях» | всего | 13 386,014 | 5 264,921 | 16 111,028 | 31 254,136 | 415 034,400 | 148 143,459 | 139 900,000 | 769 093,958 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет | 10 661,540 | 4 848,177 | 13 948,018 | 28 326,096 | 408 164,700 | 135 316,334 | 126 205,000 | 727 469,865 |
| местный бюджет | 2 724,474 | 416,744 | 2 163,010 | 2 255,032 | 426,900 | 568,118 | 1 366,040 | 9 920,318 |
| внебюджетные источники | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 673,008 | 6 442,800 | 12 259,007 | 12 328,960 | 31 703,775 |
| Основное мероприятие 2.1 | «Благоустройство сельских территорий» в том числе по поселениям | всего | 4 060,19 | 2 000,00 | 4 398,51 | 6 633,83 | 5 600,00 | 14 049,71 | 17 200,00 | 53 942,24 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет | 4 003,000 | 1 980,000 | 4 354,529 | 5 528,202 | 3 750,000 | 12 403,904 | 10 880,000 | 42 899,635 |
| местный бюджет | 57,187 | 20,000 | 43,985 | 1 105,628 | 53,600 | 174,409 | 155,520 | 1 610,329 |
| внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 | 1796,40 | 1471,40 | 6 164,480 | 9 432,280 |
|  | Кемлянское поселение Обустройство рукотворного водоема "Пруд Кемлянский на 1-ом Ленинском переулке в с.Кемля" | всего |  |  | 1 729,430 |  |  |  |  | 1 729,430 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  | 1 712,136 |  |  |  |  | 1 712,136 |
| местный бюджет |  |  | 17,294 |  |  |  |  | 17,294 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кемлянское поселение Обустройство детской игровой площадки на ул. П.Н.Абаимовой в с.Кемля" | всего | 1 923,086 |  |  |  |  |  |  | 1 923,086 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет | 1 896,00 |  |  |  |  |  |  | 1 896,00 |
| местный бюджет | 27,086 |  |  |  |  |  |  | 27,086 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кемлянское поселение Обустройство детской игровой площадки по ул. Торбина в с. Кемля | всего |  |  | 2669,084 |  |  |  |  | 2669,084 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  | 2642,393 |  |  |  |  | 2642,393 |
| местный бюджет |  |  | 26,691 |  |  |  |  | 26,691 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кемлянское поселение Ремонт Памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., в с. Кемля Ичалковского района Республики Мордовия | всего |  |  |  | 2756,40 |  |  |  | 2756,40 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  | 2120,30 |  |  |  | 2120,30 |
| местный бюджет |  |  |  | 636,10 |  |  |  | 636,10 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Кемлянское поселение Ремонт системы уличного освещения ул. Советской в с. Кемля Ичалковского муниципального района Республики Мордовия (1-этап) | всего |  |  |  |  |  | 3100 |  | 0,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 2000 |  | 2000,00 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | 28,6 |  | 28,60 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 1071,4 |  | 1071,40 |
|  | Кемлянское поселение Ремонт Памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., с. Кергуды, Ичалковского района Республики Мордовия | всего |  |  |  |  |  |  | 3000 | 3000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  | 2000 | 2000,00 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 28,6 | 28,60 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 971,4 | 971,40 |
|  | Кемлянское сельское поселение Ремонт системы уличного освещения ул. Советской в с. Кемля Ичалковского муниципального района Республики Мордовия (2-этап) | всего |  |  |  |  | 3100,00 |  |  | 3100,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  | 2000,00 |  |  | 2000,00 |
| местный бюджет |  |  |  |  | 28,60 |  |  | 28,60 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 1071,40 |  |  | 1071,40 |
|  | Кемлянское сельское поселение Обустройство детской игровой площадки в с. Кергуды Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | всего |  |  |  |  |  |  | 3200,00 | 3200,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  | 2000,00 | 2000,00 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 28,60 | 28,60 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 1171,40 | 1171,40 |
|  | Кемлянское сельское поселение Обустройство зоны отдыха "Винный Пруд" в с. Кемля Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | всего |  |  |  |  |  | 3500 |  | 3500 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 2000 |  | 2000 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | 28,6 |  | 28,6 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 1471,4 |  | 1471,4 |
|  | Ичалковское поселение Обустройство детской площадки по ул. Кривошеева в с. Ичалки | всего | 1 413,915 |  |  |  |  |  |  | 1 413,92 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет | 1 394,00 |  |  |  |  |  |  | 1 394,00 |
| местный бюджет | 19,915 |  |  |  |  |  |  | 19,92 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ичалковское сельское поселение Благоустройство береговой линии пруда расположенного на ул. Кооперативная с. Ичалки с созданием безопасной зоны здорового отдыха | всего |  |  |  | 2143,33 |  |  |  | 2143,33 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  | 1806,90 |  |  |  | 1806,90 |
| местный бюджет |  |  |  | 336,43 |  |  |  | 336,43 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | Ичалковское сельское поселение Обустройство территории воркаут площадки с уличными тренажерами по адресу: Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Ичалки, ул. Школьная | всего |  |  |  |  |  | 2800,00 |  | 2800,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 1960,00 |  | 1960,00 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | 28,00 |  | 28,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 812,00 |  | 812,00 |
|  | Ичалковское сельское поселение Обустройство территории детской игровой площадки по адресу: Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Ичалки , ул Кривошеева | всего |  |  |  |  | 2500,00 |  |  | 2500,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  | 1750,00 |  |  | 1750,00 |
| местный бюджет |  |  |  |  | 25,00 |  |  | 25,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 725,00 |  |  | 725,00 |
|  | Ичалковское сельское поселение Комплексное обустройство сквера с ремонтом общественного колодца по адресу: Республика Мордовия, Ичалковский район, с. Ичалки, ул. Первомайская | всего |  |  |  |  |  |  | 2500,00 | 2500,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  | 1750,00 | 1750,00 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 25,00 | 25,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 725,00 | 725,00 |
|  | Оброчинское поселение Обустройство детской площадки в с.Ульянка | всего | 723,186 |  |  |  |  |  |  | 723,19 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет | 713,00 |  |  |  |  |  |  | 713,00 |
| местный бюджет | 10,186 |  |  |  |  |  |  | 10,19 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оброчинское поселение Обустройство спортивной площадки в с.Ульянка Ичалковского муниципального района РМ | всего |  |  |  |  |  | 4000,00 |  | 4000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 2000,00 |  | 2000,00 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | 28,60 |  | 28,60 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 1971,40 |  | 1971,40 |
|  | Оброчинское поселение Ремонт памятника воинам ВОВ в с. Новые Ичалки Ичалковского муниципального района РМ | всего |  |  |  |  |  |  | 2000,00 | 2000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  | 1380,00 | 1380,00 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 19,72 | 19,72 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 600,28 | 600,28 |
|  | Рождествено-Баевское поселение | всего |  | 2000,00 |  |  |  |  |  | 2000,00 |
| Восстановление памятника погибшим ВОВ в с. Рождествено | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  | 1980,00 |  |  |  |  |  | 1980,00 |
| местный бюджет |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рождествено-Баевское поселение Обустройство детской площадки в п.ст.Оброчное Ичалковского муниципального района РМ | всего |  |  |  | 1 734,10 |  |  |  | 1 734,10 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  | 1 601,00 |  |  |  | 1 601,00 |
| местный бюджет |  |  |  | 133,10 |  |  |  | 133,10 |
| внебюджетные источники |  |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |
|  | Рождествено-Баевское поселение Обустройство детской площадки с.Рождествено. Ичалковского муниципального района РМ | всего |  |  |  |  |  | 2500,00 |  | 2500,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 1750,00 |  | 1750,00 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | 25,00 |  | 25,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 725,00 |  | 725,00 |
|  | Рождествено-Баевское поселение Обустройство детской площадки с.Баево Ичалковского муниципального района РМ | всего |  |  |  |  |  |  | 2500,00 | 2500,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  | 1750,00 | 1750,00 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 25,00 | 25,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 725,00 | 725,00 |
|  | Рождествено-Баевское поселение Обустройство спортивной площадки п.ст.Оброчное Ичалковского муниципального района РМ | всего |  |  |  |  |  |  | 4000,00 | 4000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  | 2000,00 | 2000,00 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 28,60 | 28,60 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  | 1971,40 | 1971,40 |
|  | Гуляевское сельское поселение Обустройство спортивной площадки в с.Гуляево Ичалковского района Республики Мордовия | всего |  |  |  |  |  | 4000,00 |  | 4000,00 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 2000,00 |  | 2000,00 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | 28,60 |  | 28,60 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 1971,40 |  | 1971,400 |
|  | Смольненское поселение Обустройство детской площадки по ул. Солнечная в пос. Смольный | всего |  |  |  |  |  | 700,913 |  | 700,913 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0,000 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 693,904 |  | 693,904 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | 7,009 |  | 7,009 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.2 | «Развитие инженерной инфраструктуры на сельских территориях» | всего | 2 950,64 |  |  |  | 2510,7 |  |  | 5 461,34 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет | 2 655,54 |  |  |  | 2508,7 |  |  | 5 164,24 |
| местный бюджет | 295,1 |  |  |  | 2,5 |  |  | 297,60 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  | - |
|  | «Развитие водоснабжения на сельских территориях» | всего | 2 950,64 | - | - | - | 2510,7 | - |  | 5 461,34 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет | 2 655,54 | - | - | - | 2508,2 | - |  | 5 163,74 |
| местный бюджет | 295,1 | - | - | - | 2,5 | - |  | 297,60 |
| внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - |  | - |
| Основное мероприятие 2.3 | «Развитие транспортной инфраструктуры на сельских территориях» | всего | - |  | 0,00 | 17 460,16 | 0,00 | 12 300,13 | 9 500,00 | 39 260,29 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  | 0,00 | 16 769,69 | 0,00 | 11 672,83 | 9 405,00 | 37 847,52 |
| местный бюджет |  |  | 0,00 | 17,46 | 0,00 | 12,30 | 95,00 | 124,76 |
| внебюджетные источники |  |  | 0,00 | 673,01 | 0,00 | 615,01 |  | 1 288,015 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги по ул. Советская, подъезд к складу семенному в п. Октябрьский Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | Всего |  |  |  |  |  | 12300,133 |  | 12 300,133 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 11672,826 |  | 11 672,826 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | 12,300 |  | 12,300 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  | 615,007 |  | 615,007 |
|  | Реконструкция автомобильной дороги по ул.Мира, подъезд к складу для зерна в п.ст.Оброчное Ичалковского муниципального района | Всего |  |  |  | 17 460,16000 |  |  |  | 17 460,16000 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  | 16 769,69184 |  |  |  | 16 769,69184 |
| местный бюджет |  |  |  | 17,46016 |  |  |  | 17,46016 |
| внебюджетные источники |  |  |  | 673,00800 |  |  |  | 673,00800 |
|  | Подъезд к железнодорожному вокзалу пос.ст.Оброчное, ул.Почтовая | Всего |  |  |  |  |  |  | 9 500,00 | 9 500,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  | 9 405,00 | 9 405,00 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 95,00 | 95,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Основное мероприятие 2.4 | «Современный облик сельских территорий» | всего | 2315,000 | 1264,921 | 7314,000 | 526,316 | 401323,200 | 101192,700 | 96000,000 | 609936,137 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет | 0,000 | 888,177 | 5238,960 | 500,000 | 398156,000 | 98835,700 | 95040,000 | 598658,837 |
| местный бюджет | 2315,000 | 376,744 | 2075,040 | 26,316 | 317,200 | 207,000 | 960,000 | 6277,300 |
| внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2850,00 | 2150,00 | 0,00 | 5000,000 |
| Кемлянское сельское поселение | Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района РМ» | Всего | 600,00 |  |  |  |  |  |  | 600,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 600,00 |  |  |  |  |  |  | 600,00 |
| Выполнение обследования несущих конструкций здания по объекту: «Капитальный ремонт МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района РМ» | Всего | 215,00 |  |  |  |  |  |  | 215,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 215,00 |  |  |  |  |  |  | 215,00 |
| Разработка инженерно-экологических изысканий по объекту: «Капитальный ремонт МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района РМ» | Всего | 200,00 |  |  |  |  |  |  | 200,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 200,00 |  |  |  |  |  |  | 200,00 |
| Разработка инженерно-геологических изысканий по объекту: «Капитальный ремонт МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района РМ» | Всего | 250,00 |  |  |  |  |  |  | 250,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 250,00 |  |  |  |  |  |  | 250,00 |
| Разработка инженерно-геодезических изысканий по объекту: «Капитальный ремонт МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района РМ» | Всего | 150,00 |  |  |  |  |  |  | 150,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 150,00 |  |  |  |  |  |  | 150,00 |
| Государственная экспертиза ПСД по объекту: «Капитальный ремонт МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района РМ» | Всего | 600,00 |  |  |  |  |  |  | 600,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 600,00 |  |  |  |  |  |  | 600,00 |
| Капитальный ремонт МБУ «Центр культуры» Ичалковского муниципального района Республики Мордовия по адресу: Республика Мордовия, Ичалковский район, с.Кемля, ул.Советская, д.41 | Всего |  |  |  |  | 248129,30 | 89192,70 |  | 337322,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  | 245733,30 | 86955,70 |  | 332689,00 |
| местный бюджет |  |  |  |  | 246,00 | 87,00 |  | 333,00 |
| внебюджетные источники |  |  |  |  | 2150,00 | 2150,00 |  | 4300,00 |
| Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт здания МДОБУ «Кемлянский детский сад комбинированного вида» Ичалковского муниципального района РМ» | Всего | 300,00 |  |  |  |  |  |  | 300,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет | 300,00 |  |  |  |  |  |  | 300,00 |
| Разработка инженерно-экологических изысканий по объекту: «Капитальный ремонт здания МДОБУ «Кемлянский детский сад комбинированного вида» Ичалковского муниципального района РМ» | Всего |  | 33,00 |  |  |  |  |  | 33,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | 33,00 |  |  |  |  |  | 33,00 |
| Разработка инженерно-геологических изысканий по объекту: «Капитальный ремонт здания МДОБУ «Кемлянский детский сад комбинированного вида» Ичалковского муниципального района РМ» | Всего |  | 42,00 |  |  |  |  |  | 42,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | 42,00 |  |  |  |  |  | 42,00 |
| Разработка инженерно-геодезических изысканий по объекту: «Капитальный ремонт здания МДОБУ «Кемлянский детский сад комбинированного вида» Ичалковского муниципального района РМ» | Всего |  | 25,00 |  |  |  |  |  | 25,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | 25,00 |  |  |  |  |  | 25,00 |
| Государственная экспертиза ПСД по объекту: «Капитальный ремонт здания МДОБУ «Кемлянский детский сад комбинированного вида» Ичалковского муниципального района РМ» | Всего |  | 150,00 |  |  |  |  |  | 150,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | 150,00 |  |  |  |  |  | 150,00 |
| Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Ремонт здания «Часть Дворца бракосочетания и Центра молодежного досуга» | Всего |  | 70,00 |  |  |  |  |  | 70,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | 70,00 |  |  |  |  |  | 70,00 |
| Государственная экспертиза ПСД по объекту: «Ремонт здания «Часть Дворца бракосочетания и Центра молодежного досуга» | Всего |  | 10,00 |  |  |  |  |  | 10,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  | 10,00 |  |  |  |  |  | 10,00 |
| Ремонт здания «Часть Дворца бракосочетания и Центра молодежного досуга | Всего |  |  | 4500,00 |  |  |  |  | 4500,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  | 4455,00 |  |  |  |  | 4455,00 |
| местный бюджет |  |  | 45,00 |  |  |  |  | 45,00 |
| Ремонт фасада Молодежного центра МБУК "Центр культуры" | Всего |  |  |  |  |  |  | 15000,00 | 15000,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  | 14850,00 | 14850,00 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 150,00 | 150,00 |
| Ремонт Дома творчества МУДОД "Ичалковская ДЮСШ" | Всего |  |  |  |  |  |  | 12000,00 | 12000,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  | 11880,00 | 11880,00 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 120,00 | 120,00 |
| Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство сетей водоснабжения ул. Советская с. Кемля» | Всего |  |  | 600,00 |  |  |  |  | 600,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 600,00 |  |  |  |  | 600,00 |
| Разработка инженерно-экологических изысканий по объекту: «Строительство сетей водоснабжения ул. Советская с. Кемля» | Всего |  |  | 160,00 |  |  |  |  | 160,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 160,00 |  |  |  |  | 160,00 |
| Государственная экспертиза ПСД по объекту: «Строительство сетей водоснабжения ул. Советская с. Кемля» | Всего |  |  | 700,00 |  |  |  |  | 700,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 700,00 |  |  |  |  | 700,00 |
| Мобильная утилизационная установка для уничтожения биологических отходов | Всего |  |  |  |  | 22500,00 |  |  | 22500,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  | 22500,00 |  |  | 22500,00 |
| местный бюджет |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Приобретение мобильного ветеринарного пункта на колесном транспортном средстве с оснащением для оказания ветеринарной помощи и проведения профилактических мероприятий | Всего |  |  |  |  | 7860,00 |  |  | 7860,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  | 7860,00 |  |  | 7860,00 |
| местный бюджет |  |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |
| Организация бесплатного доступа к сети интернет с точкой доступа сети Wi-Fi, по адресу: Республика Мордовия, Ичалковский район, с.Кемля, ул. П.Н.Абаимовой (детская игровая площадка) | Всего |  |  |  |  | 308,10 |  |  | 308,10 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  | 307,80 |  |  | 307,80 |
| местный бюджет |  |  |  |  | 0,30 |  |  | 0,30 |
| Ветеринарная клиника районной ветеринарной станции (с амбулаторным и вспомогательным корпусом) в с.Кемля | Всего |  |  |  |  | 51580,00 |  |  | 51580,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  | 50880,00 |  |  | 50880,00 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  | внебюджетные источники |  |  |  |  | 700,00 |  |  | 700,00 |
| Капитальный ремонт здания МДОБУ "Кемлянский детский сад комбинарованного вида" Ичалковского муниципального района Республики Мордовия по адресу: Республика Мордовия, Ичалковский район, с.Кемля, пер.Больничный, д.11 | Всего |  |  |  |  | 70945,80 |  |  | 70945,80 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  | 0,00 | 70874,90 |  |  | 70874,90 |
| местный бюджет |  |  |  | 0,00 | 70,90 |  |  | 70,90 |
| Выполнение работ по разработке проекта межевания территории и проекта аланирования территории линейного объекта: "Строительство сетей водоснабжения ул.Советская с.Кемля" | Всего |  |  | 200,00 |  |  |  |  | 200,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 200,00 |  |  |  |  | 200,00 |
| Разработка проектно-сметной документации по объекту: "Организация бесплатного доступа к сети интернет с точкой доступа сети Wi-Fi, по адресу: Республика Мордовия, Ичалковский район, с.Кемля, ул. П.Н.Абаимовой (детская игровая площадка)" | Всего |  |  | 70,00 |  |  |  |  | 70,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 70,00 |  |  |  |  | 70,00 |
| Ремонт артскважины №2823 по адресу: Ичалковский район, с.Кемля, западная часть | Всего |  | 103,609 |  |  |  |  |  | 103,609 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  | 98,429 |  |  |  |  |  | 98,429 |
| местный бюджет |  | 5,180 |  |  |  |  |  | 5,180 |
| Ремонт артскважины №2867 по адресу: Ичалковский район, с.Кемля, территория РСУ | Всего |  | 58,448 |  |  |  |  |  | 58,448 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  | 55,526 |  |  |  |  |  | 55,526 |
| местный бюджет |  | 2,922 |  |  |  |  |  | 2,922 |
| Ремонт водопроводных сетей по ул.Победы с.Кемля | Всего |  | 55,800 |  |  |  |  |  | 55,800 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  | 53,010 |  |  |  |  |  | 53,010 |
| местный бюджет |  | 2,790 |  |  |  |  |  | 2,790 |
| Пополнение аварийного резерва материальных ресурсов в сфере водоснабжения | Всего |  | 201,666 |  |  |  |  |  | 201,666 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  | 191,582 |  |  |  |  |  | 191,582 |
| местный бюджет |  | 10,084 |  |  |  |  |  | 10,084 |
| Ремонт системы водоснабжения в с.Кергуды | Всего |  |  | 250,00 |  |  |  |  | 250,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 250,00 |  |  |  |  | 250,000 |
|  | Строительство локальных очистных сооружений в пос. ст Оброчное | Всего |  |  |  |  |  |  | 22000,00 | 22000,000 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  | 21780,00 | 21780,000 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 220,00 | 220,000 |
| Ремонт водонапорной башни по адресу: Ичалковский район, с. Рождествено, ул.Первомайская | Всего |  | 89,987 |  |  |  |  |  | 89,987 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  | 85,488 |  |  |  |  |  | 85,488 |
| местный бюджет |  | 4,499 |  |  |  |  |  | 4,499 |
| Пополнение аварийного резерва материальных ресурсов в сфере водоснабжения | Всего |  | 129,198 |  |  |  |  |  | 129,198 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  | 122,738 |  |  |  |  |  | 122,738 |
| местный бюджет |  | 6,460 |  |  |  |  |  | 6,460 |
|  | Ремонт артскважины №24201/2843 по адресу: пос.Смольный, ул.Тополей, д.20 | Всего |  | 45,161 |  |  |  |  |  | 45,161 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  | 42,903 |  |  |  |  |  | 42,903 |
| местный бюджет |  | 2,258 |  |  |  |  |  | 2,258 |
| Пополнение аварийного резерва материальных ресурсов в сфере водоснабжения | Всего |  | 103,274 |  |  |  |  |  | 103,274 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  | 98,111 |  |  |  |  |  | 98,111 |
| местный бюджет |  | 5,163 |  |  |  |  |  | 5,163 |
| Ремонт водопроводных сетей по ул.Набережная, пос.Смольный | Всего |  | 13,300 |  |  |  |  |  | 13,300 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  | 12,635 |  |  |  |  |  | 12,635 |
| местный бюджет |  | 0,665 |  |  |  |  |  | 0,665 |
| Оброчинское сельское поселение | Строительство ДК в с.Ульянка | Всего |  |  |  |  |  |  | 45000,00 | 45000,000 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  | 44550,00 | 44550,000 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 450,00 | 450,000 |
| Ремонт детского сада в с.Оброчное | Всего |  |  |  |  |  | 12000,00 |  | 12000,000 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  | 11880,00 |  | 11880,000 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  | 120,00 |  | 120,000 |
| Ладское сельское поселение | Строительство сетей водоснабжения по ул. Комсомольская в с. Лада | Всего |  |  |  |  |  |  | 2 000,00 | 2 000,00 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  |  |  |  |  | 1980 | 1980,000 |
| местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 20 | 20,000 |
| Ремонт водонапорной башни по адресу: Ичалковский район, с.Лада Первомайская | Всего |  | 44,826 |  |  |  |  |  | 44,826 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  | 42,585 |  |  |  |  |  | 42,585 |
| местный бюджет |  | 2,241 |  |  |  |  |  | 2,241 |
| Пополнение аварийного резерва материальных ресурсов в сфере водоснабжения | Всего |  | 44,826 |  |  |  |  |  | 44,826 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  | 42,585 |  |  |  |  |  | 42,585 |
| местный бюджет |  | 2,241 |  |  |  |  |  | 2,241 |
| Ремонт водонапорной башни по адресу: Ичалковский район, д.Инсаровка | Всего |  | 44,826 |  |  |  |  |  | 44,826 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  | 42,585 |  |  |  |  |  | 42,585 |
| местный бюджет |  | 2,241 |  |  |  |  |  | 2,241 |
|  | Пополнение аварийного резерва материальных ресурсов в сфере водоснабжения | Всего |  |  | 834,000 | 526,316 |  |  |  | 1360,316 |
| федеральный бюджет и республиканский бюджет |  |  | 783,960 | 500,000 |  |  |  | 1283,960 |
| местный бюджет |  |  | 50,040 | 26,316 |  |  |  | 76,356 |
| ». | | | | | | | | | | |