**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

**АДМИНИСТРАЦИИ**

**ИЧАЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ**

от 15.05.2025 №247

с. К е м л я

**Об утверждении Плана подготовки к**

**отопительному периоду 2025-2026 годов**

**на территории Ичалковского муниципального района**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации России от 13.11.2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду», руководствуясь Уставом Ичалковского муниципального района, **постановляю**:

1. Утвердить прилагаемый План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории Ичалковского муниципального района.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Ичалковского муниципального района А.А. Сусенкова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава

Ичалковского муниципального района В.Г. Дмитриева

Е.Н.Косынкина

Утвержден постановлением администрации

Ичалковского муниципального района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. № \_\_\_\_\_

План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 годов на территории Ичалковского муниципального района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Ответственный за исполнение**  **(Должность,** **Ф.И.О.)** |
| 1. Выполнение требований законодательства | | | |
| 1.1. | Выполнить требования, установленные [частью 3 статьи 20](https://internet.garant.ru/#/document/12177489/entry/203) Федерального закона от 27.07.2010 г. №190-ФЗ «О теплоснабжении» | 01.11.2025 | Первый Заместитель Главы Ичалковского муниципального района А.А. Сусенков |
| 1.2. | Осуществить оценку обеспечения готовности к отопительному периоду лицами, указанными в [подпунктах 1.2 - 1.6 пункта 1](https://internet.garant.ru/#/document/411024354/entry/10012)  Правил обеспечения готовности к отопительному периоду (далее – Правила) и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду" (далее – Порядок), утвержденных Приказом Министерства энергетики РФ от 13.11.2024 г. №2234 | 01.11.2025 | Первый Заместитель Главы Ичалковского муниципального района А.А. Сусенков |
| 1.3. | Подготовить и представить комиссии по проведению оценки обеспечения готовности к отопительному периодудокументы, подтверждающие выполнение требований, установленных [подпунктами 8.1](https://internet.garant.ru/#/document/411024354/entry/10081), [8.2 пункта 8](https://internet.garant.ru/#/document/411024354/entry/10082)  Правил | 01.11.2025 | Первый Заместитель Главы Ичалковского муниципального района А.А. Сусенков |
| 2. Организационные требования | | | |
| 2.1. | Разработка и утверждение Плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения в Ичалковском муниципальном районе | 01.04.2025 г. | Заведующий отделом ЖКХ администрации Ичалковского муниципального района Косынкина Е.Н. |
| 2.2. | Актуализация схем теплоснабжения в соответствии с требованиями Постановления РФ от 22.02.2012 г. №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения» | 01.07.2025 | Заведующий отделом ЖКХ администрации Ичалковского муниципального района Косынкина Е.Н. |
| 2.3. | Создание комиссии по проверке готовности теплоснабжающих организаций и потребителей тепловой энергии к работе в отопительный период 2025-2026 годов (далее – Комиссия) | 15.08.2025 | Первый Заместитель Главы Ичалковского муниципального района А.А. Сусенков |
| 2.4. | Утверждение программы проведения проверки готовности теплоснабжающих и потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2025 – 2026 годов на территории Ичалковского муниципального района | 15.08.2025 | Первый Заместитель Главы Ичалковского муниципального района А.А. Сусенков |
| 2.5. | Проверка оценочных листов, предоставленных объектами проверки Комиссии и расчет их индекса готовности | В соответствии с графиком работы Комиссии | Первый Заместитель Главы Ичалковского муниципального района А.А. Сусенков |
| 2.6. | Оформление акта оценки обеспечения готовности к отопительному периоду | Для потребителей тепловой энергии – не позднее 10.09.2025 г., для теплоснабжающих организаций – не позднее 25.10.2025 г. | Заведующий отделом ЖКХ администрации Ичалковского муниципального района Косынкина Е.Н. |
| 2.7. | Выдача паспорта обеспечения готовности к отопительному периоду | В течении 5 рабочих дней со дня подписания акта (для потребителей тепловой энергии – не позднее 15.09.2025 г., для теплоснабжающих организаций – не позднее 01.11.2025 г.) | Первый Заместитель Главы Ичалковского муниципального района А.А. Сусенков |
|  | 3. Анализ прохождения предыдущих трех отопительных периодов | | Примечание |
| 3.1. | Отопительный период 2022-2023 г.г. | 16.09.2022 – 21.04.2023 (218 дней) |  |
| 3.2. | Отопительный период 2023-2024 г.г. | 05.10.2023 - 20.05.2024 (229 дней) |  |
| 3.3. | Отопительный период 2024-2025 г.г. | 07.10.2024 - 17.04.2025 (193 дня) |  |
| 3.4 . | Средняя температура наружного воздуха отопительного периода | 2022-2023: -10  2023-2024: -12  2024-2025: -8 |  |
| 3.5. | Абсолютный минимум температуры воздуха | 2023:-33  2024:-31  2025: -21 |  |
| 3.6. | Количество потребленной объектом проверки тепловой энергии в течении отопительного периода | 2022-2023: 5009,6 Гкал;  2023-2024: 4 799,2 Гкал;  2024-2025: 4 436,6 Гкал |  |
| 3.7. | Количество аварий в отопительный период на объектах теплоснабжения | 2022-2023: 0  2023-2024: 0  2024-2025: 0 |  |