П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ

ИЧАЛКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  РЕСПУБЛИКИ МОРДОВИЯ

от  26.12.2023 			   				   №634

с. К е м л я

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района»

Постановляю:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района», утвержденную постановлением администрации Ичалковского муниципального района 27.11.2018г.№ 620 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации Ичалковского муниципального района от 31.01.2020г. № 36, 22.01.2021г. № 25, 21.12.2021г. № 638, 18.05.2022г. № 279, 25.10.2022 г. № 685, 04.07.2023г. № 308), изменения, изложив ее в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы - начальника управления экономики и муниципальных программ администрации Ичалковского муниципального района               Л.И. Кортунову.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Ичалковского

муниципального района         	                 			       В.Г. Дмитриева

Осипова М.М.

Приложение

к постановлению администрации

Ичалковского муниципального района

от 26.12.2023 г. №634

«УТВЕРЖДЕНА:

постановлением Администрации Ичалковского муниципального района

от 27.11.2018 г.  № 620

МУНИЦИПАЛЬНАЯ программа

«Развитие автомобильных дорог местного значения

и улично-дорожной сети на территории

Ичалковского муниципального района»

с. Кемля

П А С П О Р Т

муниципальной программы

| Наименование программы | «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района» |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Федеральный закон от 8 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |
| Заказчик программы | Администрация Ичалковского муниципального района |
| Разработчик программы | Управление экономики и муниципальных программ Администрации Ичалковского муниципального района |
| Цели и задачи программы | Анализ состояния дорожного хозяйства и его влияние на социально экономическое развитие Ичалковского муниципального района позволяет определить основную цель и задачи муниципальной программы «Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района» (далее – Программа). Цель Программы – содействие экономическому и социальному развитию Ичалковского муниципального района, повышению уровня жизни населения за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети (УДС) в соответствии с потребностями экономики и населения, улучшение транспортно-эксплуатационных показателей дорожной сети на территории района; повышение безопасности движения при рациональном расходовании материальных и финансовых ресурсов и создание эффективного и разветвленного рынка транспортных услуг в Ичалковском муниципальном районе. Достижение данной цели обеспечивается за счет решения следующих задач. В экономике: содействие экономическому развитию района за счет совершенствования УДС, способной удовлетворить возрастающий спрос пользователей на перевозки автомобильным транспортом; В социальной сфере: улучшение транспортной доступности всей территории, повышение мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения круглогодичного комфортного транспортного сообщения; В бюджетной сфере: Увеличение доходов бюджетной сферы вследствие: развития сферы услуг на объектах дорожной инфраструктуры; Оптимизация бюджетных расходов вследствие: повышения эффективности расходов на дорожное хозяйство за счет более эффективного планирования; В дорожном хозяйстве: формирование муниципальной дорожной сети на основе координируемого развития федеральных, областных автомобильных дорог. |
| Целевые показатели | Наличие межевых планов и технических паспортов на все объекты дорожного хозяйства общей протяженностью 52,73 км, увеличение дорог с асфальтобетонным покрытием за счет реконструкции дорожной сети с грунтовым покрытием – на 49,934 км; снижение аварийности на дорогах района, увеличение пропускной способности улично-дорожной сети. |
| Основные мероприятия программы | Выполнение работ по оценке состояния улично-дорожной сети, искусственных сооружений и дворовых территорий, созданию и ведению банка данных об их состоянии. Принятие в муниципальную собственность бесхозяйных автомобильных дорог, инвентаризация и паспортизация муниципальных автомобильных дорог, реконструкция существующей улично-дорожной сети, улучшение качества работ по обслуживанию улично-дорожной сети. |
| Сроки реализации | 2019 – 2026 годы |
| Исполнители программы | Исполнители программы определяются на основании федерального закона от 05.04.2013г. №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» |
| Источник и объем финансирования | Объем финансирования Программы составляет –761700,51707 тыс. рублей, в т.ч. за счет средств муниципального дорожного фонда Ичалковского муниципального района – 94112,9246 тыс. руб. Объем финансирования по годам: 2019 год – 7049,639 тыс. руб., в т. ч. за счет средств муниципального дорожного фонда Ичалковского муниципального района –7049,639 тыс. руб. 2020 год – 28454,90927 тыс. руб., в т. ч. за счет средств муниципального дорожного фонда Ичалковского муниципального района –7400,95280 тыс. руб.; 2021 год – 40774,0 тыс. руб., в т. ч. за счет средств муниципального дорожного фонда Ичалковского муниципального района –12293,419 тыс. руб.; 2022 год – 50720,1335 тыс. руб., в т. ч. за счет средств муниципального дорожного фонда Ичалковского муниципального района –10408,700 тыс. руб.; 2023 год – 35354,6868 тыс. руб., в т. ч. за счет средств муниципального дорожного фонда Ичалковского муниципального района –13232,51310 тыс. руб. 2024 год – 59203,3768 тыс. руб., в т. ч. за счет средств муниципального дорожного фонда Ичалковского муниципального района –13691,000 тыс. руб. 2025 год – 219999,9877 тыс. руб., в т. ч. за счет средств муниципального дорожного фонда Ичалковского муниципального района –14564,0007 тыс. руб. 2026 год – 320143,7840 тыс. руб., в т. ч. за счет средств муниципального дорожного фонда Ичалковского муниципального района –15472,700 тыс. руб. |

Раздел 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом.

Транспорт — один из базовых элементов производственной и социальной структуры Республики Мордовия. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния муниципальных автомобильных дорог общего пользования во многом зависит решение задач достижения устойчивого экономического роста, улучшения условий предпринимательской деятельности и повышения качества жизни населения. Сеть автомобильных дорог федерального, регионального и местного значения играет роль опорного каркаса территориального и социально-экономического развития района, формирует надежные связи между населенными пунктами и объектами транспортной системы Ичалковского муниципального района. Однако она  не соответствует современным социальным, экономическим потребностям жителей района.

Не удовлетворительная  конъектура улично-дорожной сети негативно влияет на состояние окружающей среды. Улицы населенных пунктов не имеют ливневой канализации. Отсутствие продольных и поперечных уклонов на отдельных улицах приводит к образованию застоев воды и грязи. Изношенность наружных инженерных коммуникаций (водопровод, электрические кабели и др.) приводит к необходимости проведения ремонтных работ, постоянным раскопкам и разрушениям оснований и покрытий улиц.

Задачи, стоящие перед пассажирским транспортным комплексом, связаны с социально-экономическим развитием района, которое характеризуется переходом от экономического спада к периоду стабилизации и развития. В связи с этим в управлении пассажирским транспортом менее значимы антикризисные задачи и все более существенны задачи долгосрочного планирования.

Для обеспечения комплексного социально-экономического развития Ичалковского муниципального района целесообразно в 2019—2026 гг. завершить формирование сети автомобильных дорог района путем сохранения существующей сети автодорог, ремонта мостов и строительство новых дорог, дополняющих сложившуюся структуру сети, с целью ликвидации перепробега и обеспечения связи между населенными пунктами по дорогам с твердым покрытием.

Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений относится к вопросам местного значения поселений, т. е. ответственность за них несет Администрация Ичалковского муниципального района. В настоящий момент 248,71 км дорог по улицам населенных пунктов Ичалковского муниципального района требуют благоустройства (таблица).

Таблица

Перечень населенных пунктов Ичалковского муниципального района, требующих благоустройства улиц

| Сельское поселение, село | Протяженность дорог, требующих благоустройства улиц, км |
| --- | --- |
| Кемлянское Сельское поселение | 34,2 |
| Б-Сыресевское Сельское поселение | 38,7 |
| Гуляевское Сельское поселение | 11,9 |
| Ичалковское Сельское поселение | 24,1 |
| Кергудское Сельское поселение | 5,3 |
| Ладское Сельское поселение | 36,6 |
| Лобаскинское Сельское поселение | 18,7 |
| Оброчинское Сельское поселение | 14,5 |
| Парадеевское Сельское поселение | 17,9 |
| Р-Баевское Сельское поселение | 24,26 |
| Смольненское Сельское поселение | 22,55 |
| Всего: | 248,71 |

Создание на территории Ичалковского муниципального района современной перспективной сети автодорог требует активной работы по следующим направлениям:

— сохранение действующей сети автомобильных дорог за счет качественного содержания и ремонта;

— концентрация ресурсов на объектах, подлежащих завершению строительства или реконструкции и объектах с высокой степенью готовности, а также на более важных объектах: дороги к перспективным селам и по маршрутам следования школьного автобуса;

— увеличение доли дорог высоких технических категорий;

— улучшение качества выполняемых работ по строительству, реконструкции автомобильных дорог общего пользования и ремонту мостов;

— повышение технического уровня дорожной техники и материалов, которые во многом определяют качество и долговечность автодорог.

Содержание предлагаемых мероприятий:

1. Строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования протяженностью 49,934 км.

2. Сохранение действующей сети автомобильных дорог за счет качественного содержания.

3. Увеличение протяженности дорог II—III технической категории за счет грунтовых автодорог IV—V категории.

4. Оптимизация маршрутной сети, расширение практики организации туристических, экскурсионных и заказных поездок.

5. Создание системы контроля за состоянием пассажирских перевозок, осуществляемых перевозчиками различных форм собственности, на уровне муниципалитета.

Раздел 2. Цели, задачи и целевые показатели Программы.

Основная цель программы – содействие экономическому и социальному развитию Ичалковского муниципального района, повышению уровня жизни населения за счет совершенствования и развития улично-дорожной сети (УДС) в соответствии с потребностями экономики и населения.

Для её достижения необходимо руководствоваться схемами территориального планирования муниципальных образований.

Исходя из материалов разработанных схем территориального планирования и генеральных планов развития территорий в Программу включены объекты дорожного хозяйства следующих населенных пунктов:

Таблица 1

| Наименование муниципального образования | Наименование населенного пункта |
| --- | --- |
| Кемлянское сельское поселение | с.Кемля |
| Б-Сыресевское сельское поселение | с.Селищи |
|  | с.Папулево |
|  | с.Болдасево |
|  | с.Тарханово |
| Гуляевское сельское поселение | с.Гуляево |
|  | с.Кендя |
| Ичалковское сельское поселение | с.Ичалки |
| Ладское сельское поселение | с.Лада |
| Лобаскинское сельское поселение | с.Лобаски |
|  | с.Пермеево |
| Кергудское сельское поселение | с.Кергуды |
| Оброчинское сельское поселение | с.Оброчное |
|  | с.Троицкое |
|  | с.Н.Ичалки |
| Парадеевское сельское поселение | с.Парадеево |
| Р-Баевское сельское поселение | с.Рождествено |
| Смольненское сельское поселение | пос.Смольный |

Целью  Программы является увеличение  дорог с асфальтобетонным покрытием за счет реконструкции дорожной сети с грунтовым покрытием – на 49,934 км.

Выполнение работ по строительству, реконструкции, и содержанию автомобильных дорог обеспечит сохранность существующей сети автодорог, приведет к расширению дорожной сети и повышению доступности транспортных услуг для населения и хозяйствующих субъектов, улучшит транспортно-эксплуатационное состояние дорог и повысит их технический уровень, позволит увеличить пропускную способность существующих магистралей, уменьшит количество дорожно-транспортных происшествий, сократит время передвижения людей по существующим маршрутам передвижения пассажирского транспорта, а также организовать регулярное автобусное сообщение между всеми населенными пунктами муниципального района, что приведет к повышению качества оказания услуг населению в сфере перевозок пассажиров и багажа.

Достижение данной цели обеспечивается за счет решения следующих задач.

В экономике:

содействие экономическому развитию района за счет совершенствования УДС, способной удовлетворить возрастающий спрос пользователей на перевозки автомобильным транспортом;

В социальной сфере:

улучшение транспортной доступности  всей территории, повышение мобильности и деловой активности населения за счет обеспечения круглогодичного комфортного транспортного сообщения;

В бюджетной сфере:

Увеличение доходов бюджетной сферы вследствие: развития сферы услуг на объектах дорожной инфраструктуры;

Оптимизация бюджетных расходов вследствие:

повышения эффективности расходов на дорожное хозяйство за счет более эффективного планирования;

В дорожном хозяйстве:

формирование муниципальной  дорожной сети на основе  координируемого развития федеральных, областных автомобильных дорог.

Раздел 3. Обоснование ресурсного обеспечения программы.

Реализация Программы предусматривается за счет  средств районного бюджета. Общий объем финансирования Программы составляет 761700,51707 тыс. рублей, в том числе за счет средств муниципального дорожного фонда  Ичалковского муниципального района 94112,92460 тыс. рублей. Объем финансирования по годам:

2019 год –  7049,6390 тыс. руб., в т. ч. за счет средств муниципального дорожного фонда  Ичалковского муниципального района –7049,6390 тыс. руб.

2020 год – 28454,90927 тыс. руб., в т. ч.  за счет средств муниципального дорожного фонда  Ичалковского муниципального района –7400,95280 тыс. руб.;

2021 год –  40774,000 тыс. руб., в т. ч. за счет средств муниципального дорожного фонда  Ичалковского муниципального района –12293,4190 тыс. руб.;

2022 год – 50720,1335 тыс. руб., в т. ч. за счет средств муниципального дорожного фонда  Ичалковского муниципального района –10408,7000 тыс. руб.;

2023 год – 35354,68680 тыс. руб., в т. ч. за счет средств муниципального дорожного фонда  Ичалковского муниципального района –13232,51310  тыс. руб.

2024 год – 59203,37680 тыс. руб., в т. ч. за счет средств муниципального дорожного фонда  Ичалковского муниципального района –13691,000  тыс. руб.

- 2025 год – 219999,9877 тыс. руб., в т. ч. за счет средств муниципального дорожного фонда  Ичалковского муниципального района –14564,0007 тыс. руб.

- 2026 год – 320143,7840 тыс. руб., в т. ч. за счет средств муниципального дорожного фонда  Ичалковского муниципального района –15472,7000 тыс. руб.

- Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному уточнению с учетом  складывающейся экономической ситуации по всем направлениям, а также объемом районного бюджета  и бюджетов поселений на соответствующий финансовый год, предусматривающих средства на реализацию Программы.

Раздел 4. Механизм реализации программы.

Механизм реализации Программы – это система скоординированных по срокам и объему финансирования мероприятий, обеспечивающих достижение намеченных результатов.

Исполнители программы определяются на основании федерального закона от 05.04.2013г. №44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Исполнители Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение программных мероприятий, целевое и рациональное использование выделяемых на их реализацию бюджетных средств.

Управление Программой осуществляет заказчик Программы.

Заказчик Программы:

- обеспечивает реализацию Программы и её финансирование;

- осуществляет координацию деятельности её исполнителей и участников;

- представляет в установленном порядке предложения по уточнению перечня мероприятий Программы на очередной финансовый год;

- осуществляет мониторинг результатов реализации мероприятий Программы;

- осуществляет формирование аналитической информации о реализации мероприятий Программы;

- контролирует целевое и эффективное использование выделенных бюджетных средств;

- осуществляет подготовку и предоставление ежегодных отчетов о реализации Программы;

- организует размещение на интернет-сайте текста Программы и информацию о результатах её реализации.

Порядок финансирования мероприятий программы из средств районного бюджета (муниципального дорожного фонда) осуществляется путем выделения средств с последующим перечислением исполнителям конкретных мероприятий  в установленном законом порядке.

Корректировка программных мероприятий и их ресурсного обеспечения в ходе реализации Программы осуществляется путем внесения изменений в Программу и оформляется Постановлением Администрации Ичалковского муниципального района.

Контроль за реализацией Программы осуществляется Первым заместителем Главы Администрации Ичалковского муниципального района.

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к постановлению администрации Ичалковского муниципального района от 27.11.2018г. № 620 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Перечень основных мероприятий Муниципальной Программы "Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование раздела (подраздела), обозначенного в Программе | Перечень мероприятий (объектов), планируемых к реализации с характеристикой основных параметров (площадь, мощность, количество мест, посещений в смену и др.) | Объем финансирования всего, тыс. руб. | в т. ч. по источникам финансирования |  |  |  | Срок исполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Примечание (наличие ПСД, обоснованность включения мероприятия в программу |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | респуб-ликанский бюджет | местный бюджет | прочие источники |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |  |
| Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания | 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление ПСД на автодороги по ул.Гражданская в с.Ичалки - 63,917т.р., в с.Кемля подъезд к кладбищам - 299 т.р., с.Лада ул.Кирова - 35 т.р. | 397,920 |  |  | 397,920 |  | 2019 | Первый зам.Главы А.А.Сусенков | По наказам избирателей ПСД имеется |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт тротуаров в с.Кемля по пер.Больничный - 930,043 т.р., ул.Советская - 199,152 т.р. | 1 129,195 |  |  | 1129,195 |  | 2019 | " | По наказам избирателей ПСД имеется |  |  |  |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 5522,524 |  |  | 5522,524 |  | 2019 | " | По наказам избирателей ПСД имеется |  |  |  |
|  | Итого за 2019 г. (тыс. рублей) | 7 049,639 | 0,000 | 0,00 | 7 049,639 | 0,000 | х | х | х |  |  |  |
|  | 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова в с. Лада Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | 5363,631 |  | 5095,44955 | 268,18145 |  | 2020 | " |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог по ул. Пл. Советская, пер. Больничный в с. Кемля Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | 14988,89 |  | 14239,445 | 749,445 |  | 2020 | " | По наказам избирателей ПСД имеется |  |  |  |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 6292,84927 |  |  | 6292,84927 |  | 2020 | " | По наказам избирателей |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги по пер. Мира в с. Кемля Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | 1809,539 |  | 1719,06192 | 90,47708 |  | 2020 | " | По наказам избирателей |  |  |  |
|  | Итого за 2020 г. (тыс. рублей) | 28454,90927 | 0,000 | 21 053,95647 | 7400,9528 | 0,000 | х | х | х |  |  |  |
|  | 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Пролетарская, ул. Гагарина и пер. Спортивный в с. Кемля Ичалковского муниципального района Республики Мордовия - 1,4701км. | 14 428,33000 |  | 13 706,91300 | 721,41700 |  | 2021 | " | По наказам избирателей ПСД имеется, экспертиза имеется |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в с. Кемля Ичалковского муниципального района Республики Мордовия – 1,368 км | 15 551,23000 |  | 14 773,66800 | 777,56200 |  | 2021 | " | По наказам избирателей ПСД имеется, экспертиза имеется |  |  |  |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 10 794,44000 |  | 0 | 10 794,44000 |  | 2021 |  | ПСД нет |  |  |  |
|  | Итого за 2021 г. (тыс. рублей) | 40 774,00000 | 0,00000 | 28 480,58100 | 12 293,41900 | 0,00000 | х | х | х |  |  |  |
|  | 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 10101,4844 |  | 0 | 10101,4844 |  | 2022 | " |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная, ул. Красная Горка, и участков автодорог по ул. Первомайская (от ул. Октябрьская до ул. Школьная) в с. Рождествено Ичалковского муниципального района Республики Мордовия-2,0725 км | 22671,36 |  | 22444,6464 | 226,7136 |  | 2022 | " | По наказам избирателей ПСД имеется |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Кулакова в с. Рождествено Ичалковского муниципального района Республики Мордовия-0,916 км | 8050,2 |  | 7969,698 | 80,502 |  | 2022 | " | По наказам избирателей ПСД имеется |  |  |  |
|  | Ремонт участка автомобильной дороги от ул. Школьная до д.82 по ул. Первомайская в с. Рождествено Ичалковского муниципального района Республики Мордовия (Республика Мордовия Ичалковский район, с. Рождествено, ул. Первомайская) | 8692,49000 |  | 8605,5651 | 86,924900 |  | 2022 | " | ПСД имеется |  |  |  |
|  | Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома №4а по ул.Ванина в с.Кемля Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | 1304,57000 |  | 1291,5240 | 13,04600 |  | 2022 | " | ПСД имеется |  |  |  |
|  | Итого 2022 год | 50720,133500 | 0,000 | 40311,433500 | 10408,7 | 0,000 | х | х | х |  |  |  |
|  | 2023 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 13009,05680 |  | 0 | 13009,05680 |  | 2023 | " |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Терешковой, ул.Совхозная, пер.1-ой Советский в с. Кемля Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | 20340,25000 |  | 20136,84750 | 203,40250 |  | 2023 | " |  |  |  |  |
|  | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов №12, №13 по ул.Мира в п.ст. Оброчное Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | 2005,38000 |  | 1985,32620 | 20,05380 |  | 2023 | " |  |  |  |  |
|  | Итого 2023 год | 35354,68680 | 0,00000 | 22122,17370 | 13232,51310 | 0,00000 | х | х | х |  |  |  |
|  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 13009,05680 |  |  | 13009,05680 |  | 2024 | " |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Ленинская,пер 2-ой Ленинский ,ул. Колхозная,ул. Речная,с. Кемля Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | 40694,32000 |  | 40287,37680 | 406,94320 |  | 2024 | " |  |  |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Московская 0,994 км с.Ульянка | 5500,00000 |  | 5225,00000 | 275,00000 |  | 2024 | " | По наказам избирателей ПСД имеется |  |  |  |
|  | Итого 2024 год | 59 203,37680 | 0,00000 | 45 512,37680 | 13 691,00000 | 0 | х | х | х |  |  |  |
|  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 4239,75770 |  |  | 4239,75770 |  | 2025 | " |  |  |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Первомайская с.Оброчное - 1,1км | 6000,00000 |  | 5700,00000 | 300,00000 |  | 2025 | " | высокий уровень износа |  |  |  |
|  | Реконструкция автодорог по улицам , Юбилейная, Мира в с. Оброчное стоимость 0,7 км | 7700,00000 |  | 7315,00000 | 385,00000 |  | 2025 | " | высокий уровень износа |  |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Мирная,с.Троицкое -1,20км | 7200,00000 |  | 6840,00000 | 360,00000 |  | 2025 | " | По наказам избирателей ПСД нет |  |  |  |
|  | Реконструкция автодороги по ул.Мичурина, с.Кемля - 0,30км и ул.Юбилейная, с.Кемля -0,50 км | 3500,00000 |  | 3325,00000 | 175,00000 |  | 2025 | " | По наказам избирателей ПСД нет |  |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Кооперативная, с.Лобаски- 1,00км | 4500,00000 |  | 4275,00000 | 225,00000 |  | 2025 | " | По наказам избирателей ПСД нет |  |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Ленина, с.Лобаски- 1,8 км | 14700,00000 |  | 13965,00000 | 735,00000 |  | 2025 | " | По наказам избирателей ПСД нет |  |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Архипова, с.Парадеево -2,00км | 20000,00000 |  | 19000,00000 | 1000,00000 |  | 2025 | " | По наказам избирателей ПСД нет |  |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Ленинская, с.Вечкусы- 0,60км | 4800,00000 |  | 4560,00000 | 240,00000 |  | 2025 | " | По наказам избирателей ПСД имеется |  |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Пер.Коммуны, с.Кемля - 0,595 | 4035,09800 |  | 3833,34300 | 201,75500 |  | 2025 | " | По наказам избирателей ПСД нет |  |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Ленинская в с.Баево -0,6км | 4800,00000 |  | 4560,00000 | 240,00000 |  | 2025 | " | По наказам избирателей ПСД нет |  |  |  |
|  | Текущий ремонт автодороги по ул.Почтовая в п.ст.Оброчное подъезд к -1,75м | 9435,00000 |  | 8963,25000 | 471,75000 |  | 2025 | " | По наказам избирателей ПСД имеется |  |  |  |
|  | Текущий ремонт автодороги по ул.1 Мая в с.Баево- 2,1 км | 16500,00000 |  | 15675,00000 | 825,00000 |  | 2025 | " | По наказам избирателей ПСД имеется |  |  |  |
|  | Реконструкция автодороги по ул.Махова в с. Баево -1,5 км | 12000,00000 |  | 11280,00000 | 720,00000 |  | 2025 |  | ПСД нет |  |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Пролетарская, с.Пермеево -1,00 км | 10850,00000 |  | 10307,50000 | 542,50000 |  | 2025 | " | По наказам избирателей ПСД нет |  |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Заводская, с.Смольный -2,3 км | 23000,00000 |  | 21850,00000 | 1150,00000 |  | 2025 | " | По наказам избирателей ПСД нет |  |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Приозерная, Южная, Заречная в пос.Смольный -2,9км | 29000,00000 |  | 27550,00000 | 1450,00000 |  | 2025 | Первый зам.Главы А.А.Сусенков | По наказам избирателей ПСД имеется |  |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул. Гражданская в с.Ичалки, 0,8 км | 5315,37200 |  | 5033,37200 | 282,00000 |  | 2025 | " | ПСД нет |  |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Пер.Садовый, с.Оброчное -0,40км | 2500,00000 |  | 2375,00000 | 125,00000 |  | 2025 | " |  |  |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Набережная, с.Ичалки - 1,10км | 8800,00000 |  | 8360,00000 | 440,00000 |  | 2025 | " | По наказам избирателей ПСД нет |  |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул. Зеленая в с.Ичалки- 0,6 км | 15000,00000 |  | 14850,00000 | 150,00000 |  | 2025 | " |  |  |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Ленина, с.Резоватово- 1,00км | 6124,76000 |  | 5818,52200 | 306,23800 |  | 2025 | " |  |  |  |  |
|  | Итого 2025 год | 219999,98770 | 0,00000 | 205435,98700 | 14564,00070 | 0 | х | х | х |  |  |  |
|  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 9365,80100 |  |  | 9365,80100 |  | 2026 | " |  |  |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Колхозная, с.Кемля - 0,56 км | 5092,60800 |  | 4837,97800 | 254,63000 |  | 2026 | " |  |  |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Речная, с.Кемля - 0,25 км | 2500,00000 |  | 2375,00000 | 125,00000 |  | 2026 | " |  |  |  |  |
|  | Реконструкция автодороги по ул.Осянина в п.ст.Оброчное -3,6км и ул.Новая - 0,7км/24 млн.руб | 24000,00000 |  | 22800,00000 | 1200,00000 |  | 2026 | " |  |  |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул. Садовая в с. Рождествено- 1,5 км | 37500,00000 |  | 37125,00000 | 375,00000 |  | 2026 | " |  |  |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул. Полевая в с. Рождествено- 1 км | 25000,00000 |  | 24750,00000 | 250,00000 |  | 2026 | " |  |  |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Кооперативная в с.Кендя 1,20км/5,4 млн.р | 5400,00000 |  | 5130,00000 | 270,00000 |  | 2026 | " | По наказам избирателей ПСД нет |  |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Советская, с.Болдасево-2,00 км/13 млн.р | 13000,00000 |  | 12350,00000 | 650,00000 |  | 2026 | " | По наказам избирателей ПСД нет |  |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Молодежная, п.Смольный -0,60 км/3,6 млн.р | 3600,00000 |  | 3420,00000 | 180,00000 |  | 2026 | " | По наказам избирателей ПСД нет |  |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Луговая в с.Рождествено -1,15км/7,5 млн.р | 7500,00000 |  | 7125,00000 | 375,00000 |  | 2026 | " | По наказам избирателей ПСД нет |  |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул. Толстого, с.Кемля -0,35 км/1,2 млн.р | 1200,00000 |  | 1140,00000 | 60,00000 |  | 2026 | " | По наказам избирателей ПСД нет |  |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Гагарина в с.Кендя-0,70км и автодороги пл ул.Ленинская, с.Кендя - 1,00км/11 млн.р | 11000,00000 |  | 10450,00000 | 550,00000 |  | 2026 | " | По наказам избирателей ПСД нет |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт моста через р.Кемлятка на автомобильной дороге по ул.Советская в с.Кемля Кемлянского сельского поселения Ичалковскогомуниципального района | 49385,00000 |  | 49385,00000 | 0 |  | 2026 | " | По наказам избирателей ПСД нет |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт моста через р.Кемлятка на автомобильной дороге по ул.Октябрьская в с.Кемля Кемлянского сельского поселения Ичалковского муниципального района | 15937,00000 |  | 15937,00000 | 0 |  | 2026 | " | ПСД имеется |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт моста через р.Яик на автомобильной дороге по ул.Пушкина в с.Тарханово Берегово – Сыресевского сельского поселения Ичалковского муниципального района | 23377,00000 |  | 23377,00000 | 0 |  | 2026 | " | ПСД нет |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт моста через р.Иссера на автомобильной дороге по ул.Советская в с.Дубровское Ичалковского муниципального района Ладского сельского поселения | 25210,00000 |  | 25210,00000 | 0 |  | 2026 | " | По наказам избирателей ПСД нет |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт моста через р. Алатырь на автомобильной дороге по ул.Центральная в с.Новые Ичалки Оброчинского сельского поселения Ичалковского муниципального района | 24731,00000 |  | 24731,00000 | 0 |  | 2026 | " | По наказам избирателей ПСД нет |  |  |  |
|  | Реконструкция а/дороги подъезд к с.Вечкусы 0,85 км | 6565,04000 |  | 6236,78800 | 328,25200 |  | 2026 | " | По наказам избирателей ПСД нет |  |  |  |
|  | Строительство подъезда к с.Резоватово 0,585 км | 5015,33500 |  | 4764,56800 | 250,76700 |  | 2026 | " |  |  |  |  |
|  | Строительство дороги по ул.Советская в с. Гуляево, 1,5 км | 11000,00000 |  | 10450,00000 | 550,00000 |  | 2026 | " | По наказам избирателей ПСД нет |  |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул. Сотсковой, с. Кергуды 0,5км | 3300,00000 |  | 3135,00000 | 165,00000 |  | 2026 | Первый зам.Главы А.А.Сусенков | По наказам избирателей ПСД нет |  |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул. Дзержинского, с. Кергуды 0,6км | 3900,00000 |  | 3705,00000 | 195,00000 |  | 2026 | " |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт автодороги по ул.Мира п.ст.Оброчное 0,600 км. | 6565,00000 |  | 6236,75000 | 328,25000 |  | 2026 | " |  |  |  |  |
|  | Итого 2026 год | 320143,78400 | 0,000000 | 304671,08400 | 15472,70000 | 0 | х | х |  |  |  |  |
|  | Итого за 2019-2026 г. (тыс. рублей) | 761 700,51707 | 0,000000 | 667 587,59247 | 94 112,92460 | 0 | х | х | х |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к постановлению администрации Ичалковского муниципального района от 27.11.2018г. № 620 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ресурсное обеспечение основных мероприятий Муниципальной Программы "Развитие автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети на территории Ичалковского муниципального района " |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование раздела (подраздела), обозначенного в Программе | Перечень мероприятий (объектов), планируемых к реализации с характеристикой основных параметров (площадь, мощность, количество мест, посещений в смену и др.) | Объем финансирования всего, тыс. руб. | в т. ч. по источникам финансирования |  |  |  |  | Срок исполнения | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) | Примечание (наличие ПСД, обоснованность включения мероприятия в программу, указать орган исполнительной власти согласовавший объект, |  |
|  |  |  | федеральный бюджет | респуб-ликанский бюджет |  | местный бюджет | прочие источники |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |
| Развитие транспортной инфраструктуры и транспортного обслуживания | Основное мероприятие "Капитальный ремонт, текущий ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2019 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт тротуаров в с.Кемля по пер.Больничный - 930,043 т.р., ул.Советская - 199,152 т.р. | 1 129,195 |  | 0,000 |  | 1129,195 |  | 2019 | Первый зам. Главы А.А. Сусенков | По наказам избирателей |  |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 5522,524 |  |  |  | 5522,524 |  | 2019 | " |  |  |
|  | Основное мероприятие "Разработка документации по планировке территории, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, строительство (реконструкция) и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изготовление ПСД на автодороги по ул.Гражданская в с.Ичалки - 63,917т.р., в с.Кемля подъезд к кладбищам - 299 т.р., с.Лада ул.Кирова - 35 т.р. | 397,92 |  | 0,000 |  | 397,920 |  | 2019 | Первый зам.Главы А.А.Сусенков |  |  |
|  | Итого за 2019 г. (тыс. рублей) | 7 049,639 | 0,000 | 0,000 |  | 7 049,639 | 0,000 | х | х | х |  |
|  | 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие "Капитальный ремонт, текущий ремонт, и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Кирова в с. Лада Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | 5363,631 |  | 5095,44955 |  | 268,18145 |  | 2020 | Первый зам. Главы А.А. Сусенков | По наказам избирателей |  |
|  | Ремонт автомобильных дорог по ул. Пл. Советская, пер. Больничный в с. Кемля Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | 14988,89 |  | 14239,445 |  | 749,445 |  | 2020 | " | По наказам избирателей |  |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 6292,84927 |  |  |  | 6292,84927 |  | 2020 | " |  |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги по пер. Мира в с. Кемля Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | 1809,539 |  | 1 719,06192 |  | 90,47708 |  | 2020 | " | По наказам избирателей |  |
|  | Основное мероприятие "Разработка документации по планировке территории, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, строительство (реконструкция) и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого за 2020 г. (тыс. рублей) | 28454,90927 | 0,00 | 21 053,95647 |  | 7400,9528 |  | х | х | х |  |
|  | 2021 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие "Капитальный ремонт, текущий ремонт, и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Пролетарская, ул. Гагарина и пер. Спортивный в с. Кемля Ичалковского муниципального района Республики Мордовия - 1,4701км. | 14 428,33 |  | 13706,913 |  | 721,417 |  | 2021 | Первый зам. Главы А.А. Сусенков | По наказам избирателей ПСД имеется, экспертиза имеется |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к кладбищу» в с. Кемля Ичалковского муниципального района Республики Мордовия – 1,368 км | 15 551,23 |  | 14773,668 |  | 777,562 |  | 2021 | " | По наказам избирателей ПСД имеется, экспертиза имеется |  |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 8319,321 |  |  |  | 8319,321 |  | 2021 | " |  |  |
|  | Основное мероприятие "Разработка документации по планировке территории, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, строительство (реконструкция) и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого за 2021 г. (тыс. рублей) | 38298,881 | 0,000 | 28480,581 |  | 9818,3 | 0,000 | х | х | х |  |
|  | 2022 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие "Капитальный ремонт, текущий ремонт, и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 10101,4844 |  |  |  | 10101,4844 |  | 2022 | Первый зам. Главы А.А. Сусенков |  |  |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул. Школьная, ул. Красная Горка, и участков автодорог по ул. Первомайская (от ул. Октябрьская до ул. Школьная) в с. Рождествено Ичалковского муниципального района Республики Мордовия-2,0725 км | 22671,360 |  |  | 22444,6464 | 226,7136 |  | 2022 | " | По наказам избирателей ПСД имеется |  |
|  | Ремонт автомобильной дороги по ул. Кулакова в с. Рождествено Ичалковского муниципального района Республики Мордовия-0,916 км | 8050,200 |  |  | 7969,698 | 80,502 |  | 2022 | " | По наказам избирателей ПСД имеется |  |
|  | Ремонт участка автомобильной дороги от ул. Школьная до д.82 по ул. Первомайская в с. Рождествено Ичалковского муниципального района Республики Мордовия (Республика Мордовия Ичалковский район, с. Рождествено, ул. Первомайская) | 8692,49000 |  |  | 8605,5651 | 86,924900 |  | 2022 | " | ПСД имеется |  |
|  | Ремонт дворовой территории многоквартирного жилого дома №4а по ул.Ванина в с.Кемля Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | 1304,57000 |  |  | 1291,5240 | 13,04600 |  | 2022 | " | ПСД Имеется |  |
|  | Основное мероприятие "Разработка документации по планировке территории, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, строительство (реконструкция) и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого 2022 год | 50720,133500 | 0,000 | 40311,433500 |  | 10408,7 | 0,000 | х | х | х |  |
|  | 2023год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие "Капитальный ремонт, текущий ремонт, и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 13009,0568 |  | 0 |  | 13009,06 |  | 2023 | Первый зам. Главы А.А. Сусенков |  |  |
|  | Капитальный ремонт автомобильной дороги по ул.Терешковой, ул.Совхозная, пер.1-ой Советский в с. Кемля Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | 20340,25 |  | 20136,8475 |  | 203,4025 |  | 2023 | " |  |  |
|  | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов №12, №13 по ул.Мира в п.ст. Оброчное Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | 2005,38 |  | 1985,3262 |  | 20,0538 |  | 2023 | " |  |  |
|  | Основное мероприятие "Разработка документации по планировке территории, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, строительство (реконструкция) и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого 2023 год | 35354,6868 | 0 | 22122,1737 |  | 13232,5131 | 0 | х | х | х |  |
|  | 2024 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие "Капитальный ремонт, текущий ремонт, и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 13009,0568 |  |  |  | 13009,06 |  | 2024 | Первый зам. Главы А.А. Сусенков |  |  |
|  | Капитальный ремонт автомобильных дорог по ул. Ленинская,пер 2-ой Ленинский ,ул. Колхозная,ул. Речная,с. Кемля Ичалковского муниципального района Республики Мордовия | 40694,32 |  | 40287,3768 |  | 406,9432 |  | 2024 | " | По наказам избирателей |  |
|  | Основное мероприятие "Разработка документации по планировке территории, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, строительство (реконструкция) и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Московская 0,994 км с.Ульянки | 5 500,00 |  | 5225 |  | 275 |  | 2024 | Первый зам. Главы А.А. Сусенков | По наказам избирателей |  |
|  | Итого 2024 год | 59 203,38 | 0 | 45 512,38 |  | 13 691,00 |  | х | х | х |  |
|  | 2025 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие "Капитальный ремонт, текущий ремонт, и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 4239,7577 |  |  |  | 4239,758 |  | 2025 | Первый зам. Главы А.А. Сусенков |  |  |
|  | Текущий ремонт автодороги по ул.Почтовая в п.ст.Оброчное подъезд к -1,75м | 9435 |  | 8963,25 |  | 471,75 |  | 2025 | " | По наказам избирателей ПСД имеется |  |
|  | Текущий ремонт автодороги по ул.1 Мая в с.Баево- 2,1 км | 16500 |  | 15675 |  | 825 |  | 2025 | " | По наказам избирателей ПСД имеется |  |
|  | Основное мероприятие "Разработка документации по планировке территории, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, строительство (реконструкция) и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Мирная,с.Троицкое -1,20км | 7200 |  | 6840 |  | 360 |  | 2025 | Первый зам. Главы А.А. Сусенков |  |  |
|  | Реконструкция автодорог по улицам , Юбилейная, Мира в с. Оброчное стоимость | 7700 |  | 7315 |  | 385 |  | 2025 | " | По наказам избирателей |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Первомайская с.Оброчное - 1,1км | 6000 |  | 5700 |  | 300 |  | 2025 | " | По наказам избирателей |  |
|  | Реконструкция автодороги по ул.Мичурина, с.Кемля - 0,30км и ул.Юбилейная, с.Кемля -0,50 км | 3500 |  | 3325 |  | 175 |  | 2025 | " |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Кооперативная, с.Лобаски- 1,00км | 4500 |  | 4275 |  | 225 |  | 2025 | " | По наказам избирателей ПСД нет |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Ленина, с.Лобаски- 1,8 км | 14700 |  | 13965 |  | 735 |  | 2025 | " | По наказам избирателей ПСД нет |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Архипова, с.Парадеево -2,00км | 20000 |  | 19000 |  | 1000 |  | 2025 | " | По наказам избирателей ПСД нет |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Ленинская, с.Вечкусы- 0,60км | 4800 |  | 4560 |  | 240 |  | 2025 | " | По наказам избирателей ПСД нет |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Пер.Коммуны, с.Кемля - 0,595 | 4035,098 |  | 3833,343 |  | 201,755 |  | 2025 | " | По наказам избирателей ПСД нет |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Ленинская в с.Баево -0,6км | 4800 |  | 4560 |  | 240 |  | 2025 | " | По наказам избирателей ПСД нет |  |
|  | Реконструкция автодороги по ул.Махова в с. Баево -1,5 км | 12000 |  | 11280 |  | 720 |  | 2025 | " | По наказам избирателей ПСД нет |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Пролетарская, с.Пермеево -1,00 км | 10850 |  | 10307,5 |  | 542,5 |  | 2025 | " |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Заводская, п.Смольный -2,3 км | 23000 |  | 21850 |  | 1150 |  | 2025 | " | По наказам избирателей ПСД нет |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Приозерная, Южная, Заречная в пос.Смольный -2,9км | 29000 |  | 27550 |  | 1450 |  | 2025 | Первый зам. Главы А.А. Сусенков | По наказам избирателей ПСД нет |  |
|  | Строительство автодороги по ул. Гражданская в с.Ичалки, 0,8 км | 5315,372 |  | 5033,372 |  | 282 |  | 2025 | " |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Пер.Садовый, с.Оброчное -0,40км | 2500 |  | 2375 |  | 125 |  | 2025 | " |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Набережная, с.Ичалки - 1,10км | 8800 |  | 8360 |  | 440 |  | 2025 | " |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул. Зеленая в с.Ичалки- 0,6 км | 15000 |  | 14850 |  | 150 |  | 2025 | " |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Ленина, с.Резоватово- 1,00км | 6124,76 |  | 5818,522 |  | 306,238 |  | 2025 | " |  |  |
|  | Итого 2025 год | 219999,9877 | 0 | 205435,987 |  | 14564 | 0 | х | х | х |  |
|  | 2026 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие "Капитальный ремонт, текущий ремонт, и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Содержание дорог местного значения и уличных дорог | 9365,801 |  |  |  | 9365,801 |  | 2026 | Первый зам. Главы А.А. Сусенков |  |  |
|  | Капитальный ремонт моста через р.Кемлятка на автомобильной дороге по ул.Советская в с.Кемля Кемлянского сельского поселения Ичалковского муниципального района | 49385 |  | 49385 |  | 0 |  | 2026 | " | ПСД имеется |  |
|  | Капитальный ремонт моста через р.Кемлятка на автомобильной дороге по ул.Октябрьская в с.Кемля Кемлянского сельского поселения Ичалковского муниципального района | 15937 |  | 15937 |  | 0 |  | 2026 | " | ПСД нет |  |
|  | Капитальный ремонт моста через р.Яик на автомобильной дороге по ул.Пушкина в с.Тарханово Берегово – Сыресевского сельского поселения Ичалковского муниципального района | 23377 |  | 23377 |  | 0 |  | 2026 | " | По наказам избирателей ПСД нет |  |
|  | Капитальный ремонт моста через р.Иссера на автомобильной дороге по ул.Советская в с.Дубровское Ичалковского муниципального района Ладского сельского поселения | 25210 |  | 25210 |  | 0 |  | 2026 | " | По наказам избирателей ПСД нет |  |
|  | Капитальный ремонт моста через р. Алатырь на автомобильной дороге по ул.Центральная в с.Новые Ичалки Оброчинского сельского поселения Ичалковского муниципального района | 24731 |  | 24731 |  | 0 |  | 2026 | " | По наказам избирателей ПСД нет |  |
|  | Капитальный ремонт автодороги по ул. Мира п.ст. Оброчное 0,600 км. | 6565 |  | 6236,75 |  | 328,25 |  | 2026 | " |  |  |
|  | Основное мероприятие "Разработка документации по планировке территории, проектной документации, инженерные изыскания, проведение государственной экспертизы инженерных изысканий и проектной документации, строительство (реконструкция) и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, улично-дорожной сети и искусственных сооружений на них" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Колхозная, с.Кемля - 0,56 км | 5092,608 |  | 4837,978 |  | 254,63 |  | 2026 | Первый зам. Главы А.А. Сусенков |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Речная, с.Кемля - 0,25 км | 2500 |  | 2375 |  | 125 |  | 2026 | " |  |  |
|  | Реконструкция автодороги по ул.Осянина в п.ст.Оброчное -3,6км и ул.Новая - 0,7км/24 млн.руб | 24000 |  | 22800 |  | 1200 |  | 2026 | " | По наказам избирателей ПСД нет |  |
|  | Строительство автодороги по ул. Садовая в с. Рождествено- 1,5 км | 37500 |  | 37125 |  | 375 |  | 2026 | " |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул. Полевая в с. Рождествено- 1 км | 25000 |  | 24750 |  | 250 |  | 2026 | " |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Кооперативная в с.Кендя 1,20км/5,4 млн.р | 5400 |  | 5130 |  | 270 |  | 2026 | " | По наказам избирателей ПСД нет |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Советская, с.Болдасево-2,00 км/13 млн.р | 13000 |  | 12350 |  | 650 |  | 2026 | " | По наказам избирателей ПСД нет |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Молодежная, п.Смольный -0,60 км/3,6 млн.р | 3600 |  | 3420 |  | 180 |  | 2026 | " | По наказам избирателей ПСД нет |  |
|  | Строительство автодороги по ул.Луговая в с.Рождествено -1,15км/7,5 млн.р | 7500 |  | 7125 |  | 375 |  | 2026 | " | По наказам избирателей ПСД нет |  |
|  | Строительство автодороги по ул. Толстого, с.Кемля -0,35 км/1,2 млн.р | 1200 |  | 1140 |  | 60 |  | 2026 | " | По наказам избирателей ПСД нет |  |
|  | Строительство автодороги по ул. Гагарина в с.Кендя-0,70км и автодороги пл ул. Ленинская, с.Кендя - 1,00км/11 млн.р | 11000 |  | 10450 |  | 550 |  | 2026 | " | По наказам избирателей ПСД нет |  |
|  | Реконструкция а/дороги подъезд к с.Вечкусы 0,85 км | 6565,04 |  | 6236,788 |  | 328,252 |  | 2026 | " |  |  |
|  | Строительство подъезда к с.Резоватово 0,585 км | 5015,335 |  | 4764,568 |  | 250,767 |  | 2026 | " | По наказам избирателей ПСД нет |  |
|  | Строительство дороги по ул.Советская в с. Гуляево, 1,5 км | 11000 |  | 10450 |  | 550 |  | 2026 | Первый зам. Главы А.А. Сусенков | По наказам избирателей ПСД нет |  |
|  | Строительство автодороги по ул. Сотсковой, с. Кергуды 0,5км | 3300 |  | 3135 |  | 165 |  | 2026 | " |  |  |
|  | Строительство автодороги по ул. Дзержинского, с. Кергуды 0,6км | 3900 |  | 3705 |  | 195 |  | 2026 | " |  |  |
|  | Итого 2026 год | 320143,784 | 0 | 304671,084 |  | 15472,7 | 0 | х | х | х |  |
|  | Итого за 2019-2025 г. (тыс. рублей) | 761 700,517 | 0 | 667 587,59 |  | 94 112,92 | 0 | х | х | х |  |

».